|  | CONTRATO 191/2018 |
| --- | --- |
|  | AS Nº |
|  | MUNICÍPIO DE VIANA |
|  | LOTE II – IMPLANTAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SES - VIANA BAIRROS |
|  | PLANO ABREVIADO DE REASSENTAMENTO (PAR) |
|  | E-048-000-90-5-RT-0003 |
|  | DEZEMBRO/2020 |

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	12

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO	14

2.1. Antecedentes	14

2.2. Características Técnicas das Intervenções	14

2.3. Alternativas Locacionais e Tecnológicas – Diretrizes Socioambientais Adotadas	15

2.4. Descrição das Áreas de Intervenção por Sub-bacia	19

2.4.1. Sub – bacia V02	19

2.4.2. Sub-bacia – V03	20

2.4.3. Sub – bacia V04	22

2.4.4. Sub – bacia V05	23

3. OBRAS DESEMBARAÇADAS DE REASSENTAMENTO	25

4. MARCO LEGAL	36

5. DIRETRIZES DO PROGRAMA DE REASSENTAMENTO	41

6. SITUAÇÃO DE AFETAÇÃO	44

7. CADASTRO CENSITÁRIO E PERFIL DA POPULAÇÃO AFETADA	47

7.1. Metodologia do Cadastro	47

7.2. Perfil Socioeconômico	49

7.2.1. Dos Proprietários / Posseiros das Áreas Afetadas que serão desapropriadas	49

7.2.2. Dos Proprietários / Posseiros das Áreas Afetadas pela Modalidade de Servidão Administrativa	60

7.2.3. Caracterização dos afetados das servidões cujas áreas possuem edificações nos terrenos	61

7.2.4. Situação socioeconômica dos afetados das áreas de servidão com edificação existente nos terrenos	72

7.2.5. Caracterização dos afetados por servidões com área denominada “terra nua”	76

8. NÚMERO DE SOLUÇÕES DEMANDADAS	84

9. POLÍTICA DE COMPENSAÇÃO / MITIGAÇÃO REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO	85

9.1. Público-alvo	85

9.2. Situação Dominial	85

9.3. Modalidades de Compensação e Critérios de Elegibilidade	88

9.3.1. Categoria de Afetados	89

9.3.2. Modalidade de Compensação	89

9.3.3. Critério de Elegibilidade	91

9.3.4. Apoio Jurídico	92

9.3.5. Data de Corte	92

10. MÉTODOS DE VALORAÇÃO DOS IMÓVEIS AFETADOS	93

10.1. Fator de Comercialização / Negociação	93

10.2. Critérios de Avaliação – Desapropriação	93

10.3. Critérios de Avaliação – Servidão Administrativa	93

10.4. Fator de Alteração de Forma e Uso (Mutilação do Lote)	94

10.4.1. Áreas e Testadas Mínimas	94

10.5. Avaliação dos Imóveis Afetados	95

10.5.1. Laudos de avaliação	95

11. RITOS – DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO	97

11.1. Decreto de utilidade pública	97

11.2. Processo de desapropriação	97

11.2.1. Desapropriação administrativa – Rito:	97

11.2.2. Desapropriação Judicial – Rito:	97

11.3. Fluxograma do Plano de Aquisição – Desapropriação e Servidão 	99

11.4. Processo de Negociação com as Famílias	101

11.4.1. Poder Público	101

12. PARTICIPAÇÃO, DIVULGAÇÃO, CONSULTA – CONTEXTO DA PANDEMIA	102

12.1. Objetivo	102

12.2. Contexto	102

12.3. Atividades Realizadas:	104

12.3.1. Com as Pessoas Afetadas	104

12.3.2. Lideranças	105

12.4. Atividades a serem Realizadas	105

13. PANDEMIA COVID -19 – ESTRATÉGIA ADOTADA	107

13.1. Medidas de Controle Adotadas nos Ambientes do Escritório	107

13.2. Atitudes a Serem Evitadas	108

14. GESTÃO DO REASSENTAMENTO / TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	110

14.1. Etapas de Gestão do Reassentamento	110

15. MECANISMO DE RECLAMOS	114

16. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EX-POST	116

16.1. Metodologia do Monitoramento e Pontos de Atenção	116

16.1.1. Monitoramento	116

16.1.2. Avaliação Ex-post	117

17. MATRIZ INSTITUCIONAL	119

17.1. Quadro de profissionais – Reassentamento	120

18. ORÇAMENTO - RESUMO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS	121

19. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PAR 	122

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Divisão das sub-bacias Viana e bairros	14

Figura 2 Limites da sub-bacia SB-V02, mostrando as elevatórias EEEB-SB-V02, EEEB	16

Figura 3 Limites da Sub-bacia SB-V03 e a elevatória EEEB-SB-V03	17

Figura 4 Limites da Sub-bacia SB-V04 e a elevatória EEEB-SB-V04	18

Figura 5 Fluxograma de vazões SB-V05	19

Figura 6 Limites da Sub-bacia SB-V05 e as elevatórias EEEB-SB-V05A, EEEB-SB-V05B e EEEB SOTECO	20

Figura 7 Área da ETE Vila Bethânia e futura área de implantação da EEEB	23

Figura 8 Linha de recalque de Vila Bethânia	25

Figura 9 Área ETE Soteco e futura área EEEB	26

Figura 10 Linha de recalque de Soteco	28

Figura 11 Áreas desembaraçadas de desapropriação/reassentamento	29

Figura 12 Limites da Sub-bacia SB-V05 e as elevatórias EEEB-SB-V05A, EEEB-SB-V05B e EEEB SOTECO	30

Figura 13 - Área para construção da Elevatória V02	47

Figura 14 - Vista lateral da área a ser desapropriada	47

Figura 15 EEEB-SB-V02.	48

Figura 16 Vista da área de instalação da EEEB V03	49

Figura 17 Área da instalação da EEEB V03	50

Figura 18 Vista lateral da área a ser instalada a elevatória	50

Figura 19 EEEB-SB-V03	51

Figura 20 Área da elevatória V04	52

Figura 21 EEEB-SB-V04	52

Figura 22 Frente do terreno da elevatória V05	53

Figura 23 EEEB-SB-V05A.	53

Figura 24 Frente do terreno da elevatória V05 B	54

Figura 25 EEEB-SB-V05B.	55

Figura 26 Área para servidão	57

Figura 27 continuação da servidão	57

Figura 28 Frente do terreno a ser instalada a servidão	58

Figura 29 Área destinada à servidão SV 02 B - I	59

Figura 30 Servidão localizada na divisa das residências SV 02 B II	60

Figura 31 Vista frontal da propriedade	60

Figura 32 Área de instalação da servidão SV 02 C I	61

Figura 33 Área da servidão SV02 C II	62

Figura 34 Área dos fundos da propriedade	62

Figura 35 Área servidão SV 02 C III	63

Figura 36 Área de servidão SV02 D I	64

Figura 37 Frente do terreno da servidão SV03 A	64

Figura 38 Área de instalação da servidão SV03 B IV	65

Figura 39 Planta de constituição de servidão administrativa	66

Figura 40 Planta do loteamento	67

Figura 41 Área da servidão SV04 I	68

Figura 42 Tipos de propriedade física ou jurídica das áreas afetadas	68

Figura 43 Tipos de ocupação das áreas afetadas	69

Figura 44 Residentes das áreas afetadas	69

Figura 45 Chefes de família residentes nas áreas afetadas	70

Figura 46 Faixa etária dos chefes de família residentes nas áreas afetada	70

Figura 47 Renda familiar dos chefes de família residentes nas áreas afetadas	71

Figura 48 Fonte da renda dos chefes de família residentes nas áreas afetadas	71

Figura 49 Instrução dos chefes de família	72

Figura 50 Frente do terreno da servidão SV 02 ÁREA D II	73

Figura 51 Lateral do lote da Área de instalação da servidão SV03 B Áreas I e II	74

Figura 52 Servidões a serem implantadas	74

Figura 53 Autorização Ambiental para Supressão Vegetal SV V03 B	75

Figura 54 Planta de constituição de servidão administrativa	76

Figura 55 Planta do Loteamento	76

Figura 56 Área de instalação da SV03 C	77

Figura 57 Servidão SV 04 II	78

Figura 58 Vista frontal da servidão SV 05 B II	79

Figura 59 Quadro Situação Dominial	84

Figura 60 Fluxograma Plano Abreviado de Reassentamento	95

Figura 61 Fluxograma da desapropriação e servidão Cesan	96

Figura 62 Fluxograma do Sistema de Atendimento as Reclamações e Sugestões dos Clientes	111

LISTA DE ANEXOS

(documentos disponíveis nos arquivos do projeto)

### ANEXO I - EEEB CANAÃ

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III – OFÍCIO ENCAMINHADO À PREFEITURA

### ANEXO II - EEEB V02

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO III - SV 02 A

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO IV - SV 02 B I

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO V - SV 02 B II

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO VI - SV 02 C I

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO VII - SV 02 C II

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO VIII - SV 02 C III

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO IX - SV 02 D I

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

- NOTA TÉCNICA

### ANEXO X - SV 02 D II

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V 1 - ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO V 2 – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO XI -EEEB V03

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO XII - SV 03 A

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO XIII - SV 03 B

- ANEXO I – PLANTA GERAL DA SERVIDÃO

- ANEXO I – PLANTA SV 03 B I

- ANEXO I – PLANTA SV 03 B II

- ANEXO I – PLANTA SV 03 B IV A

- ANEXO I – PLANTA SV 03 B IV B

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO ÁREA I

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO ÁREA II

- ANEXO III – DESCRITIVO TÉCNICO ÁREA IV

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA) V03 BI

- ANEXO III – LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA) V03 BII

- ANEXO III – LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA) V03 B IV

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO XIV - SV 03 C

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO XV - EEEB V04

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

### ANEXO XVI - SV 04 I E II

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO SV 04 I

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO SV 04 II

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

- ANEXO VII – DOCUMENTOS CARTORÁRIOS

### ANEXO XVII - EEEB V05 A

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

ANEXO XVIII - EEEB V05 B

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

ANEXO XIX - SV 05 B

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III - LAUDO DE AVALIAÇÃO (VERSÃO RESUMIDA)

- ANEXO IV – CARACTERIZAÇÃO DO AFETADO

- ANEXO V – ATA DE ABORDAGEM SOCIAL

- ANEXO VI – DOCUMENTOS DA ÁREA

ANEXO XX - SV 05 C

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – PRAÇA DA JUVENTUDE

- ANEXO III – OFÍCIO ENCAMINHADO À PREFEITURA

- ANEXO IV – DESCRITIVO TÉCNICO SV 05 CI

- ANEXO V - DESCRITIVO TÉCNICO SV 05 CII

ANEXO XXI – ETE VILA BETHÂNIA

- ANEXO I – PLANTA

- ANEXO II – DESCRITIVO TÉCNICO

- ANEXO III – E-MAIL COM SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DE ÁREA

- ANEXO IV – OFÍCIO ECS 156 – 2020

ANEXO XXII – ATAS LIDERANÇAS VIANA

### ANEXO XXIII– DESPACHO PGE/PCA Nº 01543/2020

LISTA DE SIGLAS

ABNT: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

A-DPT: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

A-GPC: GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL

CA: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CESAN: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

COHAB: COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

D-AC: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E COMERCIAL

DOI: DIRETORIA DE INTERIOR

DR: REUNIÃO COLEGIADO DOS DIRETORES

EEEB: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO

E-DRC: DIVISÃO DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE

ETE: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

E-UGP: UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS

GAB GOV: GABINETE DO GOVERNADOR

I-GEP: GERÊNCIA DE EXPANSÃO

P-CAJ: COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURIDÍCOS

PAR: PLANO ABREVIADO DE REASSENTAMENTO

PR: PRESIDÊNCIA

RMGV: REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

SEG: SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO

SES: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

# APRESENTAÇÃO

O Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Estado do Espírito Santo é uma das maiores parcerias realizadas pelo Estado até o momento com o Banco Mundial. Sua meta é promover uma gestão integrada sustentável das águas, solo e recursos através de intervenções nas áreas de recursos hídricos, drenagem, gestão de mananciais, recuperação da cobertura florestal, saneamento ambiental, gestão de riscos e prevenção de desastres.

O programa visa melhorar a gestão sustentável dos recursos hídricos e aumentar o acesso da população ao saneamento básico, assim como proporcionar o uso racional dos solos.

O Programa contempla a execução da obra e serviços de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de SES Viana Bairros, o qual integra a Região Metropolitana de Vitória.

A obra de SES Viana bairros atenderá no total 12 (doze) bairros: Marcílio de Noronha, Primavera, Canaã, Universal, Vila Bethânia, Arlindo Villaschi, Caxias do Sul, Nova Bethânia, Areinha, Campo Verde, Morada de Bethânia e Parque Industrial.

No município de Viana, o índice atual (maio/2020) de cobertura de esgoto é de 56% e o de atendimento de esgoto é de 40%.  Na área urbana do distrito sede o uso de fossas rudimentares como solução individual ainda é significativo.

Em relação à saúde pública, a implantação do sistema de esgotamento sanitário de Viana evitará a disseminação de doenças através do contato direto com a água contaminada e seus dejetos ou por proliferar vetores (ratos, baratas, mosquitos, entre outros).

As soluções adotadas para os bairros do município de Viana atendem a implantação de sistema de coleta e afastamento dos esgotos para os bairros Primavera e Areinha, afastamento dos efluentes do bairro Canaã e desativação das ETE’s Marcílio de Noronha, Soteco e Vila Bethânia, com afastamento e posterior tratamento na ETE Bandeirantes, existente no município de Cariacica.

De acordo com à OP4.12 do BIRD e as diretrizes do Marco Conceitual da Política de Reassentamento Involuntário do Programa das Águas e da Paisagem, elaborado em 2013,  toda e qualquer atividade que promova (i) aquisição de terra; (ii) deslocamento de população; e, (iii) interrupção de atividade produtiva, será precedida pela elaboração do PAR – Plano Abreviado de  Reassentamento que será submetido ao BIRD para comentários e aprovação, e devidamente implementado para só então iniciar a referida intervenção.

Este documento consiste no Plano Abreviado de Reassentamento (PAR), dos imóveis afetados pelo SES Viana Bairros o qual está fundamentado no Marco Conceitual da Política de Reassentamento Involuntário, elaborada em 2013.

A CESAN através do Consórcio ECS executará as obras do SES Viana Bairros e fará à implementação do PAR, contando para isso com equipe social, de engenharia e jurídica capacitada e treinada para lidar com situações de reassentamento.

As obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Viana Bairros iniciaram em novembro/2020, na seguinte sequência:

- SB – V05;

- SB – V02;

- SB – V03;

- SB – V04.

IMPORTANTE - A estratégia de implementação do Plano Abreviado de Reassentamento será por sub-bacia e o início de execução das atividades do PAR só ocorrerá após a não objeção por parte dos agentes envolvidos e das consultas realizadas.

# 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário SES Viana bairros prevê a implantação de redes coletoras, interceptores e estações elevatórias. O horizonte de projeto do sistema será de 30 anos.

A área de intervenção é composta por 04 (quatro) sub-bacias de escoamento, segundo topografia do local. Todo o esgoto coletado será conduzido para tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Bandeirantes, localizada no bairro Santa Catarina, município de Cariacica.

Integra este componente um Plano Socioambiental de Adesão aos Sistemas de Esgoto, dando continuidade ao processo implantado desde o Programa Águas Limpas, de conscientização e motivação da comunidade em paralelo à execução das obras, que, por sua vez, contemplam as ligações intradomiciliares.

## 2.1. Antecedentes

O Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem elaborou o Marco de Reassentamento Involuntário em julho de 2013 – observando as recomendações da OP 4.12 do BIRD.

Este PAR, apresentado neste documento, trata o acionamento da OP 4.12 ocasionado pelas obras do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Viana Bairros.

## 2.2. Características Técnicas das Intervenções

As redes coletoras de esgoto deverão ser executadas em PVC EB 644 Ocre (TUBO PVC NBR 7362), com diâmetro mínimo de 150 mm. Os coletores troncos com diâmetro acima de 400 mm devem ser executados em ferro fundido.

Todo o projeto foi elaborado sem considerar qualquer rede coletora aérea ou exposta.

A profundidade mínima das redes a serem adotadas no leito carroçável das vias será de 1,05m. Em caso de redes posicionadas no passeio, bem como em casos excepcionais poderão ser adotadas profundidades inferiores. Ao longo de ruas, avenidas e estradas sujeitas a tráfego intenso a profundidade mínima será de 2,00 m. Em caso de inversões de caminhamento em relação ao greide, as profundidades máximas serão limitadas a 8,00 m para o caso de transposição de divisores de sub-bacias e se essa medida resultar na eliminação de elevatórias. As redes foram projetadas para atender os imóveis dentro das áreas delimitadas pelo escopo contratado. Em caso de imóveis que estejam abaixo do nível da rua, foram projetadas redes auxiliares para garantir o atendimento destes imóveis, que podem incluir faixas de servidão.

## 2.3. Alternativas Locacionais e Tecnológicas – Diretrizes Socioambientais Adotadas

Para a concepção e detalhamento dos sistemas de coleta e transporte do SES Viana Bairros, foram consideradas além dos aspectos técnicos constantes das normas técnicas brasileiras e dos regulamentos técnico-operacionais da CESAN,  diretrizes socioambientais na concepção e análise de alternativas locacionais e tecnológicas contemplando as unidades de coleta (redes e recalques); estações elevatórias; travessias especiais; e ligações domiciliares e  intradomiciliares, a seguir sintetizadas, cujo detalhamento encontra-se no RAAS – Relatório de Avaliação Ambiental e Social do empreendimento.

- Sistema de Coleta – Redes Coletoras e Recalques

A concepção do sistema de coleta buscou prioritariamente localizar as redes coletoras e de recalques nas vias públicas na área urbana evitando-se, ao máximo, a necessidade de desapropriação.

Somente em casos específicos: (i) necessidade de coleta de esgotos de residências situadas nas franjas da malha urbana e adjacentes ou sobrepostas à APP; (ii) em função de manutenção de profundidade máxima da rede abaixo de 10 metros (cotas operacionais adequadas); foram previstas intervenções em APP´s – Áreas Preservação Permanente, desocupadas, que não demandam reassentamento, mas demandarão desapropriação.

Nestas situações caracterizadas como de utilidade pública e/ou de interesse social, a legislação ambiental permite a intervenção, em APP, com a devida autorização pelos órgãos ambientais competentes.

Com adoção dessa estratégia, de um total de 27.454 metros de rede coletora e linha de recalque do SES, apenas 2.797 metros (10 %) estão localizados em APP.

As APP´s que receberão os 2.797m não estão ocupadas.

Vale ressaltar que 2.797 metros são lineares e a largura desta faixa é reduzida, não alcançando mais do que uma faixa de 4,0 metros de largura.

B) Estações Elevatórias

B.1) Critérios de Localização

O imperativo dominante do projeto de SES – Sistema de Esgotamento Sanitário é que ele é projetado considerando o escoamento livre do esgoto (pela gravidade), ou seja, o recolhimento dos efluentes seguem a lógica das cotas mais altas para as mais baixas.

Mas, é preciso recolher todo o efluente e concentrá-lo em pontos de tratamento – a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto.

No entanto, ao se projetar um SES sempre se quer evitar à implantação de EEEB – Estações Elevatórias de Esgoto Bruto por todas as implicações que uma EEEB acarreta (gasto de energia / desapropriação / etc.).

Mas, nem sempre é possível, pois é preciso recuperar cota altimétrica para transportar / concentrar o esgoto no local de tratamento.

É preciso também adotar critérios econômicos, a construção de EEEB são elementos que representam custos de implantação e de manutenção – logo quanto menor o número de EEEB melhor. E como fazer isto? É preciso buscar encontrar pontos nos quais se possa reunir o maior volume de esgoto – de preferência num só ponto ou no menor número de pontos possíveis.

Quais a caraterística deste ponto? Este ponto possui cota altimétrica mais baixa e pontos com baixa altimetria e estão localizados nas áreas mais baixas e que normalmente são os locais onde correm os mananciais (córrego / rio / etc) e que por via de consequência tem as suas faixas de proteção ambiental – denominadas APP – Área de Preservação Permanente – que sua largura varia com o porte do manancial.

O Processo de licenciamento de SES no Brasil tem permitido o uso das APPs urbanas e rurbanas para implantação de parte dos SES.

Esta permissão de utilização parte do entendimento que um SES sempre caminha para as cotas mais baixas, as APPs urbanas quase sempre estão antropizadas e o benefício social e ambiental do SES é indubitavelmente maior do que o impacto.

Afastar o esgoto das residências e não o lançar no corpo d´água acarreta um efeito positivo de magnitude muito maior do que o lançamento de um trecho de rede ou à implantação de EEEB na área de APP.

Posto isto, o Projeto do SES de Viana Bairros adotou além dos critérios técnicos, os seguintes aspectos em sequência:

Prioridade A – Evitar / minimizar à utilização de APP para implantação de parte do SES, áreas com vegetação significativa; áreas próximas a residências ou comércio – que possam requerer o reassentamento de população e/ou atividade produtiva.

Prioridade B – Buscar terreno disponível sem ocupação ou sem utilidade em área urbana e de domínio público – aquisição através de termo de permissão ou cessão de uso pela administração municipal.

Prioridade C –Buscar terreno disponível sem ocupação ou sem utilidade em área urbana de propriedade particular – processo de desapropriação – indenização ao proprietário, conforme previsto no Plano Abreviado de Reassentamento para o SES VIANA BAIRROS.

- Travessias

Na implantação do SES haverá a necessidade de travessias: (i) Infraestrutura rodoviária BR-101 e ferroviária FCA (Ferrovia Centro-Atlântica); (ii) Córrego Areinha – 2 travessias.

A concepção do SES considerou a necessidade de soluções de travessia por método não-destrutivo (MND) de modo a causar o mínimo impacto sobre a infraestrutura e o curso d’água.

Este tipo de execução não demanda reassentamento!

D) Ligações Domiciliares e Intradomiciliares

Estão previstas cerca de 3.070 ligações domiciliares e intradomiciliares. A concepção do SES considerou a adoção de 3 modelos de ligações previstas de acordo com as especificações técnicas da CESAN e que serão definidas e adotadas quando da implantação do sistema dependendo das situações verificadas in loco.

Figura 1 Divisão das sub-bacias Viana e bairros

## 2.4. Descrição das Áreas de Intervenção por Sub-bacia

### 2.4.1. Sub – bacia V02

O sistema coletor da sub-bacia SB-V02 irá atender parte dos bairros Marcílio de Noronha e Primavera, no município de Viana. Atualmente não há rede coletora de esgoto nesta área de projeto. A SB-V02 recebe contribuição das estações elevatórias EEEB-Canaã, EEEB-Marcílio de Noronha e EEEB-Casarão. Todas essas vazões, juntamente com a vazão da própria SB-V02 são encaminhadas para a estação elevatória EEEB-SB-V02.

A concepção das soluções adotadas para esta sub-bacia prevê implantação de sistema de coleta e lançamento dos esgotos na rede projetada da sub-bacia SB-V02. Os bairros Primavera e Marcílio de Noronha terão seus esgotos destinados às estações elevatórias EEEB Casarão e EEEB Marcílio de Noronha respectivamente, os bairros Universal e Canaã terão seus esgotos destinados à estação elevatória EEEB Canaã, sendo que todas as elevatórias irão recalcar para a rede projetada com destino final na estação elevatória SB-V02, que será construída e irá recalcar os esgotos para a estação elevatória Vila Bethânia. A estrutura existente da EEEB Casarão será mantida e seu conjunto eletromecânico será verificado e redimensionado a fim de garantir capacidade de transporte do sistema.

Da estação elevatória Vila Bethânia, juntamente com outras redes que chegarão na mesma, todo o esgoto será recalcado para a Estação de Tratamento de Esgotos Bandeirantes, localizado no município de Cariacica.

O horizonte de projeto do sistema será de 30 anos, tendo como base o ano de 2019.

A população residente na rede atendida pela sub-bacia SB-V02 e sua respectiva estimativa populacional para o horizonte de projeto é apresentada a seguir:

A Figura a seguir mostra a área da sub-bacia SB-V02 com suas respectivas delimitações.

Figura 2 Limites da sub-bacia SB-V02, mostrando as elevatórias EEEB-SB-V02, EEEB

### 2.4.2. Sub-bacia – V03

O sistema coletor da sub-bacia SB-V03 irá atender parte do bairro Primavera, no município de Viana. Atualmente não há rede coletora de esgoto nesta área de projeto. A SB-V03 recebe contribuição da sub-bacia SB-V04, portanto, a elevatória EEEB-SB-V03 recebe a vazão da própria sub-bacia SB-V03 e a contribuição da vazão de bombeamento da EEEB-SB-V04. A concepção das soluções adotadas para esta sub-bacia prevê implantação de sistema de coleta e lançamento dos esgotos na rede projetada da sub-bacia SB-V03, com destino final na estação elevatória SB-V03, que será construída e irá recalcar os esgotos para a rede existente, encaminhando para a estação elevatória Vila Bethânia. Da estação elevatória Vila Bethânia, juntamente com outras redes que chegarão na mesma, todo o esgoto será recalcado para a ETE Bandeirantes.

A população residente na rede atendida pela sub-bacia SB-V03 e sua respectiva estimativa populacional para o horizonte de projeto é apresentada a seguir:

A Figura a seguir mostra a área da sub-bacia SB-V03 com suas respectivas delimitações.

Figura 3 Limites da Sub-bacia SB-V03 e a elevatória EEEB-SB-V03

### 2.4.3. Sub – bacia V04

O sistema coletor da sub-bacia SB-V04 irá atender parte do bairro Areinha, no município de Viana. Atualmente não há rede coletora de esgoto nesta área de projeto. A SB-V04 não recebe contribuição de outras sub-bacias, portanto, a elevatória EEEB-SB-V04 recebe apenas a vazão da própria sub-bacia SB-V04. A concepção das soluções adotadas para esta sub-bacia prevê implantação de sistema de coleta e lançamento dos esgotos na rede projetada da sub-bacia SB-V03, com destino final na estação elevatória SB-V03, que será construída e irá recalcar os esgotos na rede existente, encaminhando para a estação elevatória Vila Bethânia. Da estação elevatória Vila Bethânia, juntamente com outras redes que chegarão na mesma, todo o esgoto será recalcado para a Estação de Tratamento de Esgotos Bandeirantes, localizado no município de Cariacica.

A população residente na rede atendida pela sub-bacia SB-V04 e sua respectiva estimativa populacional para o horizonte de projeto é apresentada a seguir:

A Figura a seguir mostra a área da sub-bacia SB-V04 com suas respectivas delimitações.

Figura 4 Limites da Sub-bacia SB-V04 e a elevatória EEEB-SB-V04

### 2.4.4. Sub – bacia V05

O sistema coletor da sub-bacia SB-V05 irá atender parte dos bairros Areinha e Nova Bethânia, no município de Viana. Atualmente não há rede coletora de esgoto nesta área de projeto. A SB-V05 recebe contribuição da SB-V03, e ambas as sub-bacias contribuem para a vazão afluente à elevatória Soteco, portanto, a elevatória Soteco recebe a vazão de contribuição da rede existente, a vazão de bombeamento da elevatória EEEB-SB-V03, a parcela de vazão que chega por gravidade da sub-bacia SB-V05 e a contribuição das vazões de bombeamento das elevatórias EEEB-SB-V05A e EEEB-SB-V05B.

A concepção das soluções adotadas para esta sub-bacia prevê implantação de sistema de coleta e lançamento dos esgotos na rede projetada da sub-bacia SB-V05, onde parte é destinado para as elevatórias SB-V05A e SB-V05B que serão construídas e recalcam os esgotos para a elevatória Soteco, que será construída, e irá recalcar os esgotos para a estação elevatória Vila Bethânia. Da estação elevatória Vila Bethânia, juntamente com outras redes que chegarão na mesma, todo o esgoto será recalcado para a Estação de Tratamento de Esgotos Bandeirantes, localizado no município de Cariacica.

Figura 5 Fluxograma de vazões SB-V05

A população residente na rede atendida pela sub-bacia SB-V05 e sua respectiva estimativa populacional para o horizonte de projeto é apresentada a seguir:

Figura 6 Limites da Sub-bacia SB-V05 e as elevatórias EEEB-SB-V05A, EEEB-SB-V05B e EEEB SOTECO

A Figura a seguir mostra a área da sub-bacia SB-V05 com suas respectivas delimitações.

### 3. OBRAS DESEMBARAÇADAS DE REASSENTAMENTO

Por se tratar de ampliação de SES existente, foi possível para à CESAN identificar 3 categorias de frentes de obras que atendem aos seguintes requisitos:

- Não acionar as salvaguardas ou tê-las já atendido;

- Não se tratar de obra isolada, sem capacidade de operação ou de entrar em carga devido à problemas de conexão com o sistema, ou seja, ao seu término de execução, estará em trabalho / operando, devidamente conectada ao sistema existente.

E que podem ser iniciadas de imediato sem prejuízo ao atendimento de nenhum diploma legal, socioambiental e/ou das normas engenharia, são elas:

- Execução das ligações factíveis nos sistemas de esgotamento sanitário existentes.

- Implantação de EEEB’s em áreas liberadas já em uso pela Cesan.

- Implantação de rede coletora na sub-bacia V05.

3.1. Ligações Factíveis

A CESAN identificou a existência de alguns quilômetros de rede coletora implantados nos quais à conexão ao sistema foi baixa – devido a diversos fatores dentre eles não ter havido uma campanha de adesão ao sistema.

Mas, o fato é que estes quilômetros de rede se encontram executados e os estudos indicam uma previsão de adesão de até 1.355 novas ligações domiciliares e intradomiciliares.

A CESAN tem como meta iniciar o processo de adesão social / obra, de imediato, não só porque os transtornos são pequena monta (não acionam salvaguardas) como também o benefício é muito elevado – rede de esgoto seca não gera benefício, o benefício ocorre no momento que o esgoto é coletado e disposto de forma adequada.

Importante – As ligações serão realizadas pela CESAN sem custo para as famílias.

3.2. Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB’s) em áreas já utilizadas pela CESAN

A ampliação do SES Viana Bairros trás no seu bojo além da ampliação uma modernização da concepção do sistema.

O projeto a ser implantado prevê a desativação de algumas ETE´s. A nova concepção vai transportar todo o esgoto para a ETE Bandeirante, logo o esgoto que chega hoje em algumas ETE´s deverá alcançar a ETE Bandeirante para isto serão implantadas Estações Elevatórias de Esgoto Bruto – EEEB.

Estas elevatórias serão implantadas na área das ETE´s a serem desativadas e que são de propriedade da CESAN, logo há questões dominiais (propriedade e posse) estão resolvidas pelo fato das áreas estarem incorporadoras ao patrimônio da CESAN ou em fase de Cessão pela Prefeitura de Viana.

Importante lembrar que uma EEEB para entrar em operação necessita contar com à existência da linha de recalque até o ponto de lançamento. Logo, podemos chamar de sistema EEEB-LR.

A CESAN irá desativar as ETE´s Soteco e Vila Bethânia e irá implantar às EEEB´S Soteco e Vila Bethânia, respectivamente, pois possuem condições de início de operação imediato após sua conclusão e de sua linha de recalque, não havendo dependência de outras infraestruturas que precisem ser implantadas em áreas afetadas, com necessidade de acionamento das salvaguardas sociais.

3.2.1. DESATIVAÇÃO DA ETE VILA BETHÂNIA E IMPLANTAÇÃO DA EEEB E RESPECTIVA LINHA DE RECALQUE

A EEEB Vila Bethânia é a última elevatória do SES Viana Bairros responsável por receber o esgoto de todas as bacias projetadas à montante e reverter para o SES Bandeirantes, se interligando ao sistema existente. Será implantada na área da atual ETE Vila Bethânia, do tipo lagoa, que será desativada – vide fotos a seguir.

Figura 7 Área da ETE Vila Bethânia e futura área de implantação da EEEB

A CESAN tem a posse da área da ETE, mas a propriedade é da Prefeitura de Viana. Em tratativas recentes com a Prefeitura optou-se por iniciar um novo processo para regularização da Cessão da área e a expectativa é que se conclua ainda no ano de 2020. As tratativas tramitam por meio do Processo Nº 11.822/2020, no entanto de acordo com a Prefeitura o início das obras não está condicionado à finalização do processo de Cessão, uma vez que a Cesan já tem a posse da área onde será implantada a estação elevatória de esgoto bruto.

A elevatória EEEB Vila Bethânia será construída nesta área onde atualmente a CESAN opera a ETE. Esta condição faz com não seja acionada salvaguarda de reassentamento – OP4.12.

Sob a ótica do sistema de esgoto esta elevatória é de alta relevância por se localizar a jusante do sistema reunindo toda a carga de esgoto, com isto é responsável pela viabilização e operacionalização de todo o SES Viana Bairros.

Outros aspectos a serem considerados são:

- Prazo de construção é de 9 meses em sítio confinado – intramuros;

- A operação de todo o sistema à montante depende de sua funcionalidade, logo, é caminho crítico para operação do sistema – se houver algum problema de atraso todo o sistema fica igualmente comprometido.

A EEEB Vila Bethânia foi dimensionada para vazão de 195,7 l/s, a seguir cronograma de execução:

Após a conclusão das obras da EEEB de Vila Bethânia, que vão viabilizar a desativação da ETE, a Cesan dará andamento às atividades e serviços necessários para consecução do Plano de Desativação da ETE, uma vez que esses serviços não são escopo do Contrato.

A linha de recalque da EEEB Vila Bethânia, que será responsável pela reversão do esgoto para o SES Bandeirantes em Cariacica, não demandará desapropriação, pois será construída em vias públicas conforme projeto de engenharia.

O recalque de Vila Bethânia possui extensão de 4.481 metros em DN 500 mm – vide planta a seguir:

Figura 8 Linha de recalque de Vila Bethânia

A linha amarela representa a Linha de Recalque da EEEB Vila Bethânia e está projetado sobre o sistema viário existente – não requerendo toma de território, e por via de consequência, não aciona a salvaguarda de reassentamento – OP 4.12.

3.2.2. DESATIVAÇÃO DA ETE SOTECO E IMPLANTAÇÃO DA EEEB E RESPECTIVA LINHA DE RECALQUE

A futura EEEB de Soteco está localizada imediatamente à montante da futura EEEB Vila Bethânia e sua função é recalcar todo o esgoto das sub-bacias SB-V05A, V05B e V05C até o coletor tronco que vai para a EEEB Vila Bethânia.

Essa elevatória, como a anterior, também, será construída em uma área na qual a Cesan possui a posse e está em uso atualmente com a ETE Soteco, mas propriedade é da Prefeitura de Viana.

A EEEB de Soteco, é a elevatória que recebe esgotos de todas as sub-bacias V05. Receberá esgoto proveniente da sub-bacia V05C que escoa integralmente por gravidade, e das sub-bacias V05A, e V05B que escoam por recalque de elevatórias a serem implantadas, EEEB-SB-V05A e EEEB-SB-V05B, respectivamente. A EEEB de Soteco será implantada na área da atual ETE Soteco que será desativada – vide fotos a seguir.

Figura 9 Área ETE Soteco e futura área EEEB

A CESAN tem a posse da área da ETE, mas a propriedade é da Prefeitura de Viana. Em tratativas recentes com a Prefeitura optou-se por iniciar um novo processo para regularização da Cessão da área e a expectativa é que se conclua ainda no ano de 2020. As tratativas tramitam por meio do Processo Nº 11.822/2020, no entanto de acordo com a Prefeitura o início das obras não está condicionado à finalização do processo de Cessão, uma vez que a Cesan já tem a posse da área onde será implantada a estação elevatória de esgoto bruto.

A elevatória EEEB Soteco será construída nesta área onde atualmente a CESAN opera a ETE. Esta condição faz com não seja acionada salvaguarda de reassentamento – OP 4.12. Outros aspectos a serem considerados são:

- Prazo de construção é de 10 meses em sítio confinado – intramuros;

- A operação de todo o sistema à montante depende de sua funcionalidade, logo, é caminho crítico para operação do sistema – se houver algum problema de atraso todo o sistema fica igualmente comprometido.

A EEEB Soteco foi dimensionada par a vazão de 51,17 l/s, a seguir cronograma de execução:

Após a conclusão das obras da EEEB de Soteco, que vão viabilizar a desativação da ETE, a Cesan dará andamento às atividades e serviços necessários para consecução do Plano de Desativação da ETE, uma vez que esses serviços não são escopo do Contrato.

A linha de recalque da EEEB Soteco, que possui extensão de 905 metros em DN 250 mm, passa exclusivamente por vias públicas, portanto essa parte das obras não necessita de acionamento das salvaguardas sociais – vide planta a seguir.

Figura 10 Linha de recalque de Soteco

A linha rosa representa a Linha de Recalque da EEEB Soteco e está projetado sobre o sistema viário existente – não requerendo toma de território, e por via consequência, não aciona à salvaguarda de reassentamento – OP 4.12.

3.3. Sistema de Coleta

3.3.1. Sub-bacia V05-C

Em relação ao sistema de coleta de esgoto, a sub-bacia SB-V05C, integrante das sub-bacias V05, tem um total de rede projetada de 6.019 m com diâmetros variando entre 150 e 250 mm, possui todas as suas redes coletoras e coletores tronco com possibilidade de efetividade imediata após sua implantação, por não depender de liberação de áreas privadas para atingir o plano de escoamento até a EEEB Soteco.

Para construção dessas redes, de acordo com o plano de escoamento projetado, foi necessária a cessão de duas áreas públicas pela Prefeitura que já foram liberadas por meio do Termo de Cessão Nº 011/2020, sendo a SV – V05-CI e SV – V05-C-II, vide imagem a seguir.

EEEB SOTECO

SV-V05-C I e II

Figura 11 Áreas desembaraçadas de desapropriação/reassentamento

As redes desembaraçadas de desapropriação / reassentamento, a serem implantadas totalizam 6.019 m, conforme destacado em verde no mapa a seguir. Trata-se de todas as redes da sub-bacia SB-V05C, que representa 74% do sistema de coleta das sub-bacias V05.

Figura 12 Limites da Sub-bacia SB-V05 e as elevatórias EEEB-SB-V05A, EEEB-SB-V05B e EEEB SOTECO

Logo, a implantação dos 6.019 m, localizados segundo indicado no mapa acima, não implicará no acionamento da salvaguarda de reassentamento – OP 4.12.

Considerando o plano de escoamento foi realizada a compatibilização do cronograma de implantação dessa sub-bacia com as elevatórias EEEB Soteco e EEEB Vila Bethânia, para que as implantações ocorram concomitantemente viabilizando a entrada em operação dessa parte do sistema, inclusive com a efetivação das ligações domiciliares e intradomiciliares.

# 4. MARCO LEGAL

A Desapropriação é uma forma excepcional de aquisição da propriedade privada pelo Poder Público, sujeita a requisitos e condições constitucionais e legais. A desapropriação pode ser aplicada em casos de necessidade, de utilidade pública, (como é o caso da implantação do Projeto) ou de interesse social, como é o caso, por exemplo, de obtenção de terrenos para construção de núcleos residenciais.

Os fundamentos da Desapropriação repousam nas disposições constantes do inciso XXV, do artigo 5 da Constituição Federal Brasileira de 1988 e do inciso V do artigo 2 da Lei n 4132, de 10 de setembro de 1962, que regulamenta a desapropriação por interesse social.

O Plano Abreviado de Reassentamento, ora apresentado, está respaldado pela legislação vigente no Brasil, e pelo seguinte arcabouço legal:

- Constituição Federal: “a Lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvada os casos previstos nessa Constituição”;

- Estatuto da Cidade – Lei Federal 10.257 de 2001

- Lei 6.938 de 31/08/1981 que dispõe sobre “Política Nacional do Meio Ambiente”

- Lei Federal 9.605 de 12/02/1998 que dispõe sobre “Sanções Penais e Ambientais”

- Lei Federal 10.046 de 2002 – Código Civil

- ABNT 14653 sob o título geral “Avaliação de Bens”

- Lei Federal 10.257 de 10/07/2001 – que estabelece diretrizes gerais da política urbana.

- Lei Federal 11.124 de 16/06/2005, Art. 23, §1º - Item 6 – trata do Programa Nacional de Habitação de Interesse Social.

- Lei Federal 11.977 de 07/07/2009 e suas alterações – que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.

- Lei Estadual Nº 9.899 de 30/12/2012 - Institui o Programa Estadual de Habitação de Interesse Social “Nossa Casa”,

- DECRETO Nº 3016-R, DE 25 de maio de 2012, Institui o Comitê Estadual de Regularização Fundiária Urbana e dá outras providências.

Especial atenção é dada à legislação sobre a Modalidade de Desapropriação de Servidão Administrativa cujo conceito legal é definido como:

“A Servidão administrativa é tida como o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública. Tem caráter acessório, perpétuo, indivisível e inalienável, porquanto, seu titular está munido de ação real e de direito de sequela, podendo, ainda, exercer seu direito “erga omnes”, desde que a servidão esteja assentada no Registro Imobiliário. Deverá ser precedida de declaração de utilidade pública e pode ser instituída através de contrato ou por meio de sentença judicial e deverá ser precedida de declaração de utilidade pública. A regra é a indenização prévia e justa dos danos causados, pois os proprietários servientes sofrem prejuízo em benefício da sociedade. A instituição de Servidão Administrativa, como meio de intervenção do Estado na propriedade privada é uma ação possível e legítima, em um contexto no qual o caráter absoluto sai de cena e dá lugar a um caráter relativo, meramente individual, em favor do bem-estar social.”

“Maria Sylvia Zanella di Pietro conceitua servidão administrativa como sendo "o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública".

A Servidão administrativa está fundamentada nos seguintes diplomas:

- o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, no disposto no art. 5º, caput, alínea “a”, no art. 6º e no art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

Transcrição do art. 40:

- ‘Art. 40.  O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei. “

Relevante é esse Acórdão do STJ – INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE:

Processual civil.  Administrativo.  Alegação de fato novo em agravo
regimental. Inovação recursal e preclusão.  Não cabimento.

Desapropriação.  Posse.  Indenização ao detentor da posse.

Possibilidade. Art. 34 do decreto-lei 3.365/41. Não violação. Súmula
83/stj.  Configurado o domínio da propriedade. Incidência da súmula
7/stj.

1.  "Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em
fato novo. Precedentes do STJ" (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe
23/02/2012.).

2.  O Tribunal a quo fixou entendimento consonante esta Corte,
porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente
ao assegurar ao possuidor a indenização pela perda do direito
possessório. A exigência do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 impõe-se
quando há dúvida sobre o domínio decorrente de disputa quanto à
titularidade do bem.

3. O acórdão recorrido consignou que: "o acervo probatório dos autos
aponta fortes  indícios  de  que  os  pressupostos  fáticos  para a
usucapião  encontravam-se consolidados, não havendo porque continuar
impedindo  o  levantamento da indenização pelos agravantes, que além
de possuidores, também já teriam direito à titularidade do bem."

4.  Não há como aferir eventual violação do dispositivo citado por
violado - art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 - sem que se reexamine o
conjunto probatório dos presentes autos, porquanto a Corte estadual
concluiu pela existência de provas que confirmam o domínio da
propriedade pelo recorrido.

Agravo regimental improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA Turma do Superior
Tribunal de Justiça "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Assusete
Magalhães (Presidente) e Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a. Região) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Quadro a seguir apresenta as condições para habilitação num processo de usucapião ou de reconhecimento dos direitos possessórios – extraídos do Código Civil – art. 1238 a 1244.

Relevante é esse Acórdão do STJ – processo de compra e venda não registrada – possibilidade de indenização.

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ESBULHO COMPROVADO.
TITULARIDADE DO IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA.

POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO.

1. Tratando-se de desapropriação indireta, a promessa de compra e
venda, ainda que não registrada no cartório de imóveis, habilita os
promissários compradores a receberem a indenização pelo esbulho
praticado pelo ente público.

2. Possuem direito à indenização o titular do domínio, o titular do
direito real limitado e o detentor da posse. Precedente desta Corte.
Recurso especial improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: "Prosseguindo-se no julgamento, após o
voto-vista do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, acompanhando o Sr. Ministro Humberto Martins, a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."

Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques
(voto-vista) e Castro Meira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participou, justificadamente, do julgamento o Sr. Ministro Cesar
Asfor Rocha.

Jurisprudência Citada

(DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PROMISSÁRIOS COMPRADORES - INDENIZAÇÃO)
    STJ - REsp 769731-PR

# 5. DIRETRIZES DO PROGRAMA DE REASSENTAMENTO

O Marco de Reassentamento Involuntário do Programa Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, elaborado em consonância com diretriz operacional do Bird – OP4.12, em 2013, apresenta os fundamentos e define a Política de Reassentamento Involuntário a serem adotados pelo Programa em sua fase de implantação.

O processo de relocação involuntária de população pode gerar grandes transtornos à vida das pessoas afetadas, como por exemplo, risco de empobrecimento, quebra da rede de apoio social, quebra da relação de pertinência, a menos que medidas adequadas sejam devidamente planejadas e implementadas. Logo, a Política de Reassentamento Involuntário deve ter como meta maior, a recomposição da qualidade de vida das famílias afetadas pelo empreendimento, tanto no aspecto físico, perda de moradia, como em outros aspectos, como perda de rendimentos financeiros (interrupção de atividades produtivas), perdas da quebra da rede de apoio social, das relações de vizinhança. Mas ainda assim, o que se deseja é a promoção de uma real melhoria de vida às famílias afetadas.

A política de compensação e/ou atendimento deve estar alicerçada em critérios de elegibilidade e estes referenciados aos seus fundamentos, pois só assim pode-se garantir uma atenção adequada a todos os afetados respeitando seus direitos e garantindo a possiblidade de recomposição de no mínimo o “status quo” anterior ao empreendimento.

As Salvaguardas do Banco Mundial - BIRD (Política Operacional 4.12 e Anexo A Instrumentos do Reassentamento Involuntário) são importantes porque tratam temas sensíveis, evitando, mitigando e tratando os impactos do programa. Elas são medidas protetivas aos afetados e têm como princípio-chave:

- Mitigar e/ou compensar os potenciais impactos ocasionados pelo Programa;

- Assegurar a participação significativa das pessoas afetadas e as partes interessadas;

- Promover a transparência e a responsabilidade pública;

- Promover o reforço da capacidade institucional das agências de execução;

A aplicação das políticas de mitigação / compensação tem demonstrado que é possível evitar conflitos, interrupção de obras, melhora as relações com as comunidades, evita disputas judiciais, otimiza à aplicação dos recursos financeiros e por via de consequência, eleva à qualidade do projeto.

Os fundamentos que nortearão todo o processo do Plano Abreviado de Reassentamento para execução da ampliação do SES Viana Bairros foram elaborados a partir dos objetivos da OP 4.12 e adequados conforme as especificidades do projeto e à localidade, são eles:

- Minimizar o número de imóveis a serem desapropriados: os locais escolhidos para o projeto executivo de engenharia para implantação das Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB) nas sub-bacias do Sistema de Esgotamento Sanitário de Viana e bairros priorizaram lotes de propriedade da CESAN ou da Prefeitura Municipal de Viana vazios e na ausência desses optou-se por áreas / lotes vazios privados para desta forma diminuir o número de famílias a serem afetadas. O Capítulo 2 – deste documento detalha à estratégia adotada.

- Evitar a mutilação dos lotes a receberem servidão administrativa: as servidões administrativas estão em lotes particulares e sua implantação foi minuciosamente estudada de forma a não ocasionar à mutilação da parte remanescente. Quando isto não for possível, à opção é a desapropriação integral da área.

- Garantia da compensação justa das indenizações pelo valor de reposição do imóvel incluindo as benfeitorias realizadas: os laudos das avaliações elaborados para esse PAR contemplam o levantamento de todos os imóveis afetados e as respectivas  benfeitorias realizadas indiferente da natureza das mesmas, sendo avaliadas pelo método do valor de reposição – não aplicação dos coeficientes estado de conservação do imóvel. O Capítulo 10 – deste documento, detalha o processo de elaboração dos laudos de avaliação.

- Pagamento pelo valor de mercado do bem requerido ou pelo valor de “Reprodução do Bem”, considerando a metodologia preconizada pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas – o que se apresentar mais adequado à situação do afetado.

- Evitar o ajuizamento das áreas a serem desapropriadas ou de servidão administrativa através do apoio técnico e jurídico na regularização da documentação dominial.

- Busca permanente da minimização dos impactos sociais e/ou ambientais sobre a população.

- Reconhecimento das reivindicações das comunidades envolvidas pelo projeto. As reivindicações serão captadas através do processo de consulta, das reuniões com à comunidade, do escritório de campo, do sistema de reclamos, do telefone 115 da CESAN.

O início das obras só ocorrerá após o encerramento das negociações com as famílias (pagamento das indenizações) naquela etapa de obra (sub bacia).

O processo de negociação só se iniciará após à Não-Objeção pelo BIRD ao PAR – Plano Abreviado de Reassentamento.

O Marco Conceitual Programa Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, elaborado em 2013, estabelece que além dos princípios acima descritos, o Governo do Estado do Espírito Santo fará gestão no sentido de adotar procedimentos consagrados como “boas práticas” em projetos de mesma natureza, como por exemplo:

- Não imporá condições de negociações que impeçam as famílias de recomporem as suas vidas;

- Não pressionará à população visando atender ao cronograma da obra, caso venha ocorrer atrasos no cronograma de reassentamento.

- Apresentar de forma bastante elucidativa para a população afetada quais são as instituições responsáveis pela realização do projeto e a competência de cada uma;

- Realizar campanhas de esclarecimento e divulgação do projeto;

- Fornece suporte jurídico e social à população sem ônus;

- Fazer gestão para que haja um afinado entrosamento da equipe de reassentamento e a equipe responsável pela execução da obra, de forma a compatibilizar todas as ações necessárias à execução das duas atividades.

# 6. SITUAÇÃO DE AFETAÇÃO

Da elaboração do projeto – observando os critérios descritos no Capítulo 2 – deste documento e do trabalho realizado de campo resultou a afetação de um reduzido número de áreas.

Vale ressaltar que não haverá a relocação de pessoas e nem tampouco à interrupção de atividades produtivas.

ESTE PLANO ESTÁ CIRCUNSCRITO À NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESOCUPADAS.

A implantação do SES Viana Bairros irá demandar duas modalidades de desapropriação:

- Constituição de servidão administrativa – é uma modalidade onde se impõe uma restrição de uso sem a perda da propriedade e/ou da posse, neste caso utilizada para receber à implantação do transporte do esgoto (rede / coletor / emissário) e;

- Desapropriação – ocorre quando é necessário a toma da terra na sua integralidade, propriedade e posse, neste caso específico é utilizada para receber à implantação das Estações Elevatórias de Esgoto.

Para implantação do SES Viana serão afetadas 28 (vinte e oito) áreas, sendo:

  - 07 (sete) áreas públicas e/ou pertencentes à CESAN (dessas 04 já possuem EEEB e ETE em operação) e;

  - 21 (vinte e uma) áreas privadas.

Das 21 áreas privadas afetadas apenas 05 (cinco) serão desapropriadas para à implantação das seguintes Elevatórias de Esgoto Bruto – EEEB (V02, V03, V04, V05 A e V05 B) sendo:

- 03 (três) de forma integral e

- 02 (duas) parcialmente.

As outras 16 (dezesseis) áreas sofrerão restrição de uso de uma parte da área – afetação parcial e não haverá demolição de residências ou benfeitorias, ou seja, não haverá deslocamento de população ou interrupção de atividades produtivas.

O quadro a seguir apresenta a relação de todas as áreas necessárias à implantação do SES Viana Bairros, sendo que as informações identificadas pela cor vermelha se referem às áreas privadas das elevatórias; as identificadas na cor verde são áreas públicas e as em azul são áreas de propriedade da Cesan:

| Nº | SUB-BACIA | SUBÁREA | ÁREA | PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Propriedade |  | Tipo de Processo | Área total imóvel (m 2) | Área afetada (m 2) | Percentual de afetação | Remanescente | Grau de afetação |
|  | SUB-V02 | - | EEEB-V02 | Privada |  | Desapropriação | 22.889,62 | 480,66 | 2,1% | 97,9% | Parcial |
|  |  | - | SV-V02-A | Privada |  | Servidão administrativa | 20.003,65 | 749,20 | 3,74% | 96,26% | Parcial |
|  |  | SV-V02-B-I | SV-V02-B | Privada |  | Servidão administrativa | 477,56 | 88,86 | 18,61% | 87,71% | Parcial |
|  |  | SV-V02-B-II |  | Privada |  | Servidão administrativa | 159,45 | 19,59 | 12,29% | 83,52% | Parcial |
|  |  | SV-V02-C-I | SV-V02-C | Privada |  | Servidão administrativa | 360,00 | 57,86 | 16,07% | 83,93% | Parcial |
|  |  | SV-V02-C-II |  | Privada |  | Servidão administrativa | 360,00 | 3,32 | 0,92% | 99,08% | Parcial |
|  |  | SV-V02-C-III |  | Privada |  | Servidão administrativa | 360,00 | 60,28 | 16,74% | 83,26% | Parcial |
|  |  | SV-V02-D-I | SV-V02-D | Privada |  | Servidão administrativa | 360,00 | 53,58 | 14,88% | 85,12% | Parcial |
|  |  | SV-V02-D-II |  | Privada |  | Servidão administrativa | 360,00 | 48,87 | 13,58% | 86,42% | Parcial |
|  | SUB-V03 | - | EEEB-V03 | Privada |  | Desapropriação | 9.575,00 | 253,50 | 2,7% | 97,3% | Parcial |
|  |  | SV-V03-A I | SV-V03 A | Privada |  | Servidão administrativa | 11.001,96 | 481,95 | 4,38% | 95,62% | Parcial |
|  |  | SV-V03-B-I | SV-V03-B | Privada |  | Servidão administrativa | 271,00 | 56,75 | 20,94% | 79,06% | Parcial |
|  |  | SV-V03-B-II |  | Privada |  | Servidão administrativa | 265,00 | 48,86 | 18,44% | 81,56% | Parcial |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,24% |  |  |
|  |  | SV-V03-B-IV |  | Privada |  | Servidão administrativa | 2102,00 | 89,05 |  | 95,76% | Parcial |
|  |  | - | SV-V03-C | Privada |  | Servidão administrativa | 10.800,00 | 383,60 | 3,55% | 96,45% | Parcial |
|  | SUB-V04 | EEEB-V04 | EEEB-V04 |  | Privada | Desapropriação | 386,95 | 386,95 | 100% | 0% | Total |

|  |  | SV-V04-I | SV-V04 |  | Privada | Servidão administrativa | 300,00 | 55,22 | 18,41% | 81,59% | Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SV-V04-II |  |  | Privada | Servidão administrativa | 300,00 | 43,62 | 14,54% | 85,46% | Parcial |
|  | SUB – V05 |  | EEEB-V05-A |  | Privada | Desapropriação | 390,00 | 390,00 | 100% | 0% | Total |
|  |  | - | EEEB-V05-B |  | Privada | Desapropriação | 342,00 | 342,00 | 100% | 0% | Total |
|  |  | SV-V05-B-I | SV-V05-B |  | Privada | Servidão administrativa | 277,50 | 59,51 | 21,45% | 78,55% | Parcial |
|  |  | SV-V05-C-I | SV-V05-C |  | Pública | Permissão de uso | N/I | 541,36 | N/I | N/I | Parcial |
|  |  | SV-V05-C-II |  |  | Pública | Permissão de uso | N/I | 460,91 | N/I | N/I | Parcial |
|  | CANAÃ | - | EEEB-CANAÃ |  | Pública | Cessão | 236,89 | 236,89 | 100% | 0% | Total |
|  | VILA BETHÂNIA |  | EEEB VILA BETHÂNIA |  | Pública | Cessão | 24.916,86 | 24.916,86 | 100% | 0% | Total |
|  | EEEB SOTECO |  | EEEB SOTECO |  | Pública | Cessão | N/I |  | 100% | 0% | Total |
|  | EEEB MARCÍLIO DE NORONHA |  | EEEB MARCÍLIO DE NORONHA |  | CESAN | Propriedade da Cesan | N/I |  | 100% | 0% | Total |
|  | EEEB CASARÃO |  | EEEB CASARÃO |  | CESAN | Propriedade da Cesan | N/I |  | 100% | 0% | Total |

IMPORTANTE - O projeto priorizou a busca pela identificação de áreas totalmente livres e desocupadas.

# CADASTRO CENSITÁRIO E PERFIL DA POPULAÇÃO AFETADA

## Metodologia do Cadastro

Em novembro/2019, equipe social e técnica visitaram as áreas indicadas para afetação com a finalidade de identificar o tipo de ocupação e uso existente e sobretudo, estabelecer o primeiro contato com os ocupantes das áreas – quando houver.

Esta visita técnica foi documentada através de um registro fotográfico minucioso que teve por objetivo de demarcar e registrar as áreas afetadas, as benfeitorias existentes nos terrenos e os trechos projetados para implantação da rede na data das abordagens e comunicação do empreendimento.

O trabalho de abordagem, iniciado em novembro de 2019 se estendeu até o mês de junho/2020 devido à complexidade na busca de informações sobre os reais afetados, considerando o problema fundiário existente no município de Viana.

Os procedimentos adotados na fase de coleta de dados do PAR – realização do cadastro foram:

  - Definição da Poligonal de desapropriação – Para cada área identificada como requerida para à implantação do SES foi definida uma poligonal de afetação. Com a poligonal definida é possível iniciar o processo de desapropriação.

  - Identificação das Áreas Afetadas – A CESAN realizou busca cartorial com o objetivo de identificar à cadeia dominial de cada terreno afetado. Pesquisou também junto à Prefeitura Municipal o cadastro imobiliário para localização da Inscrição Imobiliária, para verificação da regularidade do imóvel e sua natureza – urbano ou rural.

  - Visita social e técnica para avaliação dos impactos - Durante a elaboração do projeto básico, foi realizada visita aos locais onde deverão ser instaladas as Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEEB) e as faixas de servidões no SES de Viana Bairros com o objetivo de estudar soluções que minimizem o grau de afetação ocasionado pelo projeto e alternativas de formas de implantação mais viáveis para execução da obra sempre com foco na minimização dos impactos sobre às famílias e comunidades situadas na área de intervenção do Programa.

  - Abordagem social e cadastro socioeconômico – A CESAN iniciou os contatos com os proprietários / posseiros para explicar projeto e falar da necessidade de desapropriação, bem como, esclarecer sobre os procedimentos. Esta abordagem foi feita de forma individualizada - família por família. Esta visita tem por objetivo (i) aplicar o cadastro, (ii) tranquilizar as pessoas sobre o processo de desapropriação / reassentamento e (iii)informar os contatos da CESAN (pessoas de referência / telefones/ local do escritório).  Este é a primeira de várias abordagens a serem feitas ao longo do processo pela CESAN.

Todas as visitas de abordagem social foram registradas em atas que foram anexadas em pasta específica de cada área afetada, bem como os demais documentos pertinentes ao processo de desapropriação.

Escopo do cadastro aplicado:

- Dados do Controle: Quantos e quem são os ocupantes do imóvel; escolaridade do proprietário; número de idosos e deficientes; dados e localização do imóvel.

- Características do Lote/Terreno: Titularidade do imóvel (próprio, cedido ou alugado) e número de residências e tipo de edificações.

- Condição da Ocupação: Características da moradia, incluindo a descrição do sistema produtivo e as relações de trabalho.

- Característica do domicílio: Área construída e número de pavimentos do domicílio, materiais de construção, estado de conservação e infraestrutura existente; instalações e equipamentos comunitários existentes nas proximidades do domicílio.

- Caracterização das Famílias e moradores: Tempo de residência no imóvel, caracterização dos membros da família, meios de transporte utilizados e representação social.

- Levantamento das edificações e benfeitorias – Cadastro imobiliário;

Conforme descrito na seção 6, a implantação do SES irá afetar 28 (vinte e oito) áreas, sendo:

- 07 (sete) áreas públicas e/ou pertencentes à CESAN (dessas 04 já possuem EEEB e ETE em operação) e;

- 21 (vinte e uma) áreas privadas.

As 07 áreas públicas afetadas estão sob a posse de seu proprietário (CESAN/ Prefeitura), ou seja, não é aplicável a realização do cadastro socioeconômico.

O cadastro foi realizado de forma censitária no universo das áreas privadas, ou seja, 100% das famílias e propriedades afetadas foram cadastradas – todas as 21 propriedades afetadas.

O resultado do Cadastro está apresentado no próximo item e foi subdividido por tipo de ocupação da área em 03 universos:

- Áreas afetadas pertencentes a Empresas – 03 áreas;

- Áreas nuas pertencentes a pessoas físicas – 07 áreas que não possuem nenhuma edificação no terreno;

- Áreas pertencentes a pessoas físicas com edificações nos terrenos– 11 áreas que possuem edificação no terreno afetado, mas área de servidão, a ser implantada, não atinge as edificações ou benfeitorias.

Adotou-se esta metodologia porque os impactos têm grau bastante diferenciado.

Na servidão não ocorre à perda da propriedade ou da posse, mas apenas restrição de uso, ao passo que a desapropriação, mesmo na parcial há perda de território, perda de ativo.

## Perfil Socioeconômico

Segue abaixo a caracterização dos 21 (vinte e um) afetados por tipo de afetação: servidão administração (restrição de uso) e desapropriação (total e parcial)

### Dos Proprietários / Posseiros das Áreas Afetadas que serão desapropriadas

As áreas afetadas por desapropriação não implicarão em perda ou redução de atividade produtiva, mutilação de lote, ou necessidade de reassentamento de famílias.

Das 05 (cinco) áreas a serem desapropriadas para à implantação das seguintes Elevatórias de Esgoto Bruto – EEEB (V02, V03, V04, V05 A e V05 B):

- 03 (três) de forma integral e

- 02 (duas) parcialmente.

Segue o quadro com a caracterização de cada afetado:

| Áreas Privadas | Natureza do Proprietário | Afetação | Situação da propriedade |
| --- | --- | --- | --- |
| EEEB V02 | Jurídica | Parcial Grau de Afetação 2,1% | Atualmente, no local existem fossas sépticas que serão desativadas após o término da construção da elevatória e o esgoto da propriedade será conectado à rede executada. |
| EEEB V03 | Física | Parcial Grau de Afetação 2,7% | Na parte da área requerida não há edificações / não há uso |
| EEEB V04 | Física | Total | Terra Nua |
| EEEB V05 A | Física | Total | Terra Nua |
| EEEB V05 B | Jurídica | Total | Terra Nua |

- EEEB V02

A propriedade onde se pretende implantar à EEEB V02 possui uma área de 22.889,62 m2, destes para à implantação da estação elevatória apenas 480,66 m2 serão utilizados, o que corresponde a 2,1% de afetação da área.

Esta área é de propriedade um Grupo empresarial na área de alimentação. No local está implantado o centro de distribuição de hortifrútis para todas as lojas da rede, é onde, também, se realiza a lavagem dos alimentos in natura, separação e condicionamento.

Na área requerida para à implantação da EEEB – o que se tem no momento é um conjunto de fossas sépticas que após à implantação do SES será desativado pois o esgoto do centro de distribuição será coletado pelo SES Viana Bairros e recebido pela elevatória – objeto gerador da desapropriação.

A utilização da área para à elevatória não interferirá na atividade pois o galpão onde se realiza todas as atividades está localizado acima da área a ser desapropriada, ou seja, não é afetado pelo SES Viana Bairros. A elevatória está a 64,0 m de distância horizontal da área do galpão, sendo que a curva de nível da base da elevatória está na cota 27 e a do galpão na cota 43.

Neste caso, a desapropriação promoverá uma substituição do sistema de esgoto - de fossa para o SES Viana Bairros, maior eficiência na coleta e no que o atual sistema utilizado.

Na área a ser desapropriada existem dois tipos de benfeitorias e que estão previstas no laudo de avaliação:

a) Muro de bloco de concreto estrutural – rebocado e pintado pelo lado externo, com extensão de 51,00 m2;

b) Sistema de fossa (5 um. pré-moldadas de concreto, com diâmetro de 1,20m e profundidade de 1,70m) – filtro (1 um. pré-moldadas de concreto, com diâmetro de 1,20 m e profundidade de 1,70 m) contando, além de caixa de inspeção de bloco de concreto e tubulações de esgoto.

Figura 13 - Área para construção da Elevatória V02

Figura 14 - Vista lateral da área a ser desapropriada

Figura 15 EEEB-SB-V02.

- EEEB V03

A área a ser desapropriada está inserida numa área de 9575,00 m2 é propriedade particular de pessoa física, no entanto, apenas 253,50m2 serão requeridos para implantação da EEEB-V03 – o que equivale à 2,7% da área total.

O local requerido para implantação da elevatória é desocupado, sem plantio ou benfeitoria, ou seja, sem uso – vide fotos a seguir. A família proprietária informou à intenção de parcelar a área em lotes para comercialização, para isto já realizaram levantamento topográfico da área.  Portanto, não se opõem à desapropriação, pois não afetará o planejamento familiar para a área total.

A família reside no mesmo terreno que possui uma gleba com mais de 9 mil metros quadrados, as 04 (quatro) edificações existentes estão distantes da área de implantação da elevatória. A residência mais próxima existente no terreno está a 74,0 m da área afetada.

A tratativa foi realizada com a filha do proprietário, que reside na mesma casa que o proprietário e o apoia nas tomadas de decisões, ela foi indicada pela família para tratar com a CESAN, que se reporta a todos os familiares sobre a desapropriação.

A família proprietária é uma das fundadoras do bairro, sendo que toda a área pertencia a eles. A matriarca nasceu no bairro há mais de 96 anos, hoje ela é falecida. O esposo tem 85 anos e reside na gleba, é aposentado e recebe salário-mínimo. Os quatro filhos do casal são residentes no local, sendo duas filhas e dois filhos, com faixa etária entre 40 a 60 anos. Ao todo são 10 (dez) pessoas residentes. A renda de cada unidade familiar é em torno de dois salários-mínimos.

Local de instalação da EEEB – V03

Local de moradia e outras benfeitorias – NÃO AFETADO

Figura 16 Vista da área de instalação da EEEB V03

Figura 17 Área da instalação da EEEB V03

Figura 18 Vista lateral da área a ser instalada a elevatória

Figura 19 EEEB-SB-V03

- EEEB V04

A área da desapropriação está localizada em área de terra nua, livre e desocupada com área de 386,95m2 e afetação total.

A equipe social entrou em contato com o representante do espólio o terreno está em nome de seu pai – falecido.

A equipe social informou a ele sobre a necessidade da desapropriação de parte da área para implantação da EEEB V04 no terreno. Na oportunidade, foram repassadas informações sobre o processo de desapropriação, explicado que um laudo da área foi elaborado e que a equipe da Cesan entraria em contato para a tratativa do valor do lote.

O representante do espólio entrou em contato com os outros herdeiros que não se mostraram desfavorável ao entendimento.

O representante do espólio informou que o terreno que foi comprado pelo pai há mais de 40 anos e não recebeu benfeitorias no decorrer desses anos. Os herdeiros não possuem nenhum projeto para a referida área. Sendo que são proprietários de mais lotes no entorno.

Tendo em vista que os herdeiros residem em município distante do local das obras, a planta de desapropriação com o desenho da área foi encaminhada por e-mail para o representante familiar para confirmação do número do lote pertencente a eles, e para conhecerem a área pretendida pela CESAN para implantação da elevatória.

Figura 20 Área da elevatória V04 Figura 21 EEEB-SB-V04

- EEEB V05 A

A área da desapropriação está localizada em área de terra nua, livre e desocupada com área de 390,00m2 e afetação total.

A equipe social entrou em contato com o posseiro que comprou a área em 2003. Foi informado a ele a necessidade da requisição da área para implantação da EEEB V05A no terreno. Na oportunidade, o posseiro foi informado sobre o processo de desapropriação. Ele forneceu a documentação da área, recibo de compra e venda, bem como, as documentações anteriores a dele.

Figura 22 Frente do terreno da elevatória V05 Figura 23 EEEB-SB-V05A.

- EEEB V05 B

`	De acordo com levantamento cartorário a área pertence à empresa Empreendimentos Imobiliários Terra Grande Ltda. Na busca de campo, constatou-se que o endereço vinculado ao CNPJ não é válido, sendo que no local está instalado uma empresa de cobrança há mais de 20 anos. Na busca na Receita Federal o CNPJ consta como baixada. O lote está livre e desocupado, tem área de 342,0 m² e a afetação é total.

Figura 24 Frente do terreno da elevatória V05 B

Figura 25 EEEB-SB-V05B.

### Dos Proprietários / Posseiros das Áreas Afetadas pela Modalidade de Servidão Administrativa

A caracterização das servidões foi organizada da seguinte forma, no quadro abaixo estão todas as 16 servidões, primeiramente serão caracterizadas as servidões em terrenos com edificações existentes nas áreas afetadas, no segundo momento serão caracterizadas as servidões em terra nua.

Do número total de áreas particulares afetadas (21) grande parte, 16 (dezesseis), serão servidões administrativas, cujo caminhamento da rede não interferirá nas edificações existentes:

| Áreas Privadas | Pessoa Física/Jurídica | Afetação | Situação da propriedade |
| --- | --- | --- | --- |
| SV 02 A | Pessoa física | Parcial | Edificação não será afetada pela servidão que será implantada na lateral do terreno |
| SV 02 B I | Pessoa física | Parcial | Edificação não será afetada pela servidão que será implantada na lateral do terreno |
| SV 02 B II | Pessoa física | Parcial | Edificação não será afetada pela servidão que será implantada na lateral do terreno |
| SV 02 C I | Pessoa física | Parcial | Edificação não será afetada pela servidão que será implantada na lateral do terreno |
| SV 02 C II | Pessoa física | Parcial | Edificação não será afetada pela servidão que será implantada nos fundos do terreno |
| SV C02 III | Pessoa física | Parcial | Edificação não será afetada pela servidão que será implantada na lateral do terreno |
| SV 02 D I | Pessoa física | Parcial | Edificação não será afetada pela servidão que será implantada na lateral do terreno |
| SV 02 D II | Pessoa física | Parcial | Terra Nua |
| SV 03 A | Pessoa física | Parcial | Edificação não será afetada pela servidão que será implantada na lateral do terreno |
| SV 03 B I | Pessoa física | Parcial | Terra Nua |
| SV 03 B II | Pessoa física | Parcial | Terra Nua |
| SV 03 B IV | Pessoa física | Parcial | Edificação não será afetada pela servidão que será implantada na lateral do terreno |
| SV 03 C | Pessoa física | Parcial | Terra Nua |
| SV 04 I | Pessoa física | Parcial | Edificação não será afetada pela servidão que será implantada na lateral do terreno |
| SV 04 II | Pessoa jurídica | Parcial | Terra Nua |
| SV 05 B | Pessoa física | Parcial | Terra Nua |

### Caracterização dos afetados das servidões cujas áreas possuem edificações nos terrenos

- SV 02 A

Os proprietários não residem no local, apenas o caseiro com a esposa e a filha. A área afetada está na lateral do lote não afetando as edificações existentes. A área da servidão não mutila o lote, não haverá interferência no curral dos porcos e das vacas. O plantio de cultura alimentar destinado para o consumo da família do caseiro não será afetado, pois está localizada em outra parte do terreno. A rede de esgoto será implantada na lateral do terreno nas proximidades da Galeria de Água Pluvial (GAP) que foi instalada pela Prefeitura Municipal de Viana há alguns anos.

| Figura 26 Área para servidão | Figura 27 continuação da servidão |
| --- | --- |

- SV 02 B I

A área está localizada em propriedade particular. A rede será implantada na lateral do terreno a pedido do posseiro. No lote já foi implantada Galeria de Água Pluvial (GAP) pela Prefeitura Municipal de Viana há alguns anos.

Não há benfeitorias no local. Há algumas bananeiras plantadas. Os residentes do terreno são um casal. A esposa é do lar e o esposo trabalha para a família que tem a propriedade do lote há mais de 25 anos. A renda do casal é proveniente do trabalho do senhor e gira em torno de um salário-mínimo. O terreno produz algumas frutas que são consumidas pela família. A esposa presta o serviço de babá algumas vezes, mas a remuneração não é fixa. Eles não possuem benefício do governo.

Quanto à propriedade do terreno, eles residem no local há mais de 25 anos. O esposo recebeu o terreno como indenização trabalhista por parte da família proprietária do lote. Mas nenhum documento foi emitido pela família. Há um ano ele entrou com processo de usucapião e apresentou um contrato de compra e venda.

Figura 28 Frente do terreno a ser instalada a servidão

Figura 29 Área destinada à servidão SV 02 B - I

- SV 02 B II

A posseira mudou-se para o local há 60 dias. Reside na casa com o esposo e duas filhas. O provedor da família é o esposo que trabalha por contrato e os ganhos são variados. Eles não possuem benefício do governo. As filhas frequentam a escola nas proximidades do imóvel. A servidão não afetará a edificação. Não há Galeria de Água Pluvial (GAP) instalada no lote.

Ela apresentou um documento de compra e venda do imóvel. Não há documento de inscrição municipal compatível com a área e a planta do loteamento encaminhada pela Prefeitura apresenta dados divergentes dos verificados em campo.

Nova busca cartorária foi realizada em três cartórios diferentes em nome do proprietário citado no documento que consta na certidão da SV-V02-B-I que é limítrofe ao lote, porém não foi encontrado. Pelo projeto do Loteamento Primavera não constam imóveis vizinhos ao fundo do terreno da SV-V02-B-I, portanto, entendemos que esta área pode se tratar de um terreno irregular.

Figura 30 Servidão localizada na divisa das residências SV 02 B II

Figura 31 Vista frontal da propriedade

- SV 02 C I

O posseiro não reside no imóvel, é aposentado, mora na cidade de Iúna, mas cedeu o imóvel para que 02 (dois) netos morem no local custeando apenas os gastos com água e energia. A renda dos moradores do imóvel cedido é proveniente do trabalho esporádico de apenas um deles e o outro é portador de necessidades especiais, mas não possui benefício social do governo federal (a mãe, mudou-se há três meses da residência). Segundo a prima, nem o pai ou mãe buscaram assistência para o rapaz no município. A servidão não afetará o imóvel, pois será instalada ao lado da Galeria de água pluvial existente no local.

O nome do proprietário no documento cartorário é Adélio Rocco que depois transferiu para a empresa Adélio Rocco – firma individual com CNPJ 27.017.698/0001-04. A venda foi efetuada por essa empresa  para o posseiro anterior que é falecido, sendo que o imóvel foi deixado de herança para o posseiro atual (que reside em Iúna).

Em resumo a família diretamente afetada residente no imóvel é formada por dois irmãos, o detentor da posse do imóvel reside em Iúna e cedeu a residência para os netos morarem.

Figura 32 Área de instalação da servidão SV 02 C I

- SV 02 C II

A servidão está localizada em propriedade particular. A área está desocupada e sem benfeitorias. A calçada será recomposta ao final da execução do serviço no local. A posseira não reside no local. Possui um estabelecimento comercial (mercado de produtos variáveis) na frente e nos fundos onde será a área da servidão possui uma área com piscina que abre nos finais de semana para a comunidade usufruir do espaço mediante taxa de entrada. A servidão está localizada nos fundos do terreno e não irá prejudicar o negócio no local.

O documento de compra e venda entregue por ela informa que o lote foi adquirido possuiu dois posseiros anteriores, sendo que um deles adquiriu o lote de Adélio Rocco. O nome do proprietário no documento cartorário é Adélio Rocco que depois transferiu para a empresa Adélio Rocco – firma individual com CNPJ 27.017.698/0001-04.

Figura 33 Área da servidão SV02 C II

Figura 34 Área dos fundos da propriedade

- SV C02 III

A posseira tem 80 anos e mora sozinha na residência que habita há mais de 20 anos. O filho reside em Minas Gerais. Uma vizinha a ajuda na marcação de médicos e outras necessidades. A senhora faz as próprias compras no mercado local e tem vida ativa no bairro. Ela recebe benefício do governo no valor de um salário-mínimo. A servidão está projetada para ser instalada na lateral do terreno sem prejuízo à residência. Não há galeria de água pluvial (GAP) no lote.

O nome do proprietário no documento cartorário é Adélio Rocco que depois transferiu para a empresa Adélio Rocco – firma individual com CNPJ 27.017.698/0001-04. Que efetuou a venda para um terceiro que vendeu para a posseira atual. Ela tem documento de compra e venda que não apresentou, pois não encontrou no momento das visitas.

Figura 35 Área servidão SV 02 C III

- SV 02 D I O posseiro atual não reside no local. Mora na cidade de Belo Horizonte – MG. Cedeu a casa para o irmão, e o sobrinho morarem no imóvel. O sobrinho trabalha no setor de logística. O pai não trabalha e não recebe benefício social embora tenha uma enfermidade nas articulações dos membros inferiores. A servidão será instalada na divisa do terreno não afetando a moradia. Segundo informou o sobrinho ele tem procuração do tio para responder pela propriedade, mas nunca apresentou formalmente. Ele não concorda que a servidão passe pelo local, pois afirmou que irá construir no local. Foi informado a ele que a servidão será instalada ao lado da galeria de águas pluviais existente e que o local não pode receber nenhum tipo de edificação. Para negociar ele pede valor bem acima de R$12 mil reais senão não dará o aceite da servidão passar pelo local. Esse valor foi aleatoriamente estabelecido pelo afetado, a CESAN não apresentou valor de laudo ao posseiro pois não iniciou os processos de negociação com nenhum dos afetados. Ele informou que o tio tem um documento de compra e venda que também não foi apresentado. A servidão não causará mutilação do lote.

Figura 36 Área de servidão SV02 D I

SV 03 A

A área pertence a um espólio, sendo que uma parte foi cedida à nora do proprietário. Ela mora sozinha na residência e seu sustento é garantido pela venda na feira dos produtos colhidos na propriedade (horta localizada na parte frontal). A servidão não afetará o imóvel e nem a produção das hortaliças. O espólio contempla 11 herdeiros que estão de acordo com a passagem da servidão. As tratativas iniciais foram realizadas com o advogado que representa a família.

Figura 37 Frente do terreno da servidão SV03 A

- SV 03 B IV

A área pertence a espólio. A chácara tem cinco residências onde residem a viúva e as famílias dos filhos do proprietário falecido. Os residentes não possuem renda fixa, o rendimento vem trabalhos autônomos esporádicos. Uma das filhas recebe bolsa família do governo federal. A servidão será instalada entre duas das residências.

No projeto da servidão buscou-se mitigar o impacto da afetação considerando o trajeto consolidado como passagem para os moradores, e por ser a divisa de lotes, que em caso de desmembramento, conforme planta do loteamento, figura 40, não implicará em mutilação de lote, o traçado foi realizado paralelo à divisa do lote, na extremidade, conforme é possível verificar na figura 39.

O local por onde passará a servidão não há projeto para novas construções uma vez que já possui edificações.

A servidão será instalada em área desocupada, sem benfeitoria e sem plantio. Os 15 herdeiros não se opõem à passagem da rede de esgoto pelo local. Na ocasião da abordagem foi informado que nesse local não é possível edificar.

Figura 38 Área de instalação da servidão SV03 B IV

Terrenos 7 e 8 pertencentes ao afetado

Terrenos 9 e 10 não pertencem ao afetado

Figura 39 Planta de constituição de servidão administrativa

A figura 39, extraída da planta de constituição de servidão ilustra a situação de ocupação do local, a partir das edificações existentes a servidão projetada foi traçada entre os imóveis obedecendo a planta do loteamento Vale do Sol C. No trecho da servidão entre os lotes 6 e 7, onde existem edificações é a passagem dos moradores e não há espaço para outras construções. E no trecho da servidão que afeta o lote 11, está na divisa do lote, não caracterizando mutilação.

Figura 40 Planta do loteamento

- SV 04 I

O casal reside com os quatro filhos na área I da servidão, nenhum dos dois está trabalhando formalmente. O esposo faz serviços como pedreiro autônomo. A família recebe o benefício Bolsa Família de R$212,00 por mês. As filhas caçulas, 15 e 9 anos estão frequentando a escola. Eles possuem recibos da compra do terreno, mas nenhum documento formal. No terreno já foi instalada uma linha de tubos de drenagem pela Prefeitura Municipal de Viana, sendo que a servidão passará paralela a essa linha de tubos não afetando a residência da família.

A senhora matriarca possui recibos de compra e venda do lote. As mudanças de posse estão sendo realizadas desde 2001. A posseira atual adquiriu o terreno em 2008. No documento do cartório o proprietário aparece como Direção Empreendimentos, empresa que consta como inapta nos registros da Receita Federal.

Figura 41 Área da servidão SV04 I

### Situação socioeconômica dos afetados das áreas de servidão com edificação existente nos terrenos

Das 16 áreas de servidão administrativa, 15 pertencem a Pessoas Físicas e 01 à Pessoa Jurídica:

Figura 42 Tipos de propriedade física ou jurídica das áreas afetadas

Das 16 áreas destinadas à servidão administrativa, em 10 (dez) há famílias residentes (posseiro/proprietário/cedida) e 06 estão localizadas em terra nua sem previsão de uso pelo proprietário/posseiro.

Figura 43 Tipos de ocupação das áreas afetadas

Das 06 (seis) áreas caracterizadas como Terra Nua, 01 (uma) pertence à Pessoa Jurídica e não foi contabilizada para a caracterização dos afetados das servidões administrativas que focou nas pessoas físicas.

Das 15 áreas pertencentes à Pessoa Física, 04 (quatro) foram cedidas pelos proprietários/posseiros, em 06 (seis) os proprietários/posseiros são residentes e em 05 (cinco) não há residentes (Terra Nua).

Figura 44 Residentes das áreas afetadas

Segue abaixo a caracterização das 10 famílias residentes nas áreas afetadas por servidão administrativa:

Quanto à organização da família foi verificado que 04 famílias são chefiadas por mulheres, representando um universo de 40% e 06 são chefiadas por homens representando 60%.

Figura 45 Chefes de família residentes nas áreas afetadas

Quanto à faixa etária dos chefes de família residentes nas áreas afetadas, constatou-se que 30% dos afetados possuem mais de 61 (sessenta e um) anos e 70% possuem entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) anos:

Figura 46 Faixa etária dos chefes de família residentes nas áreas afetada

Quanto à renda mensal dos chefes de família residentes nas áreas afetadas, constatou-se que 80% das famílias possuem renda mensal de até 01 (um) salário-mínimo:

Figura 47 Renda familiar dos chefes de família residentes nas áreas afetadas

Quanto à fonte de renda dos chefes de famílias residentes nas áreas afetadas, constatou-se que metade, ou seja, 50% dos afetados estão no mercado informal de trabalho.

Figura 48 Fonte da renda dos chefes de família residentes nas áreas afetadas

Quanto ao grau de instrução dos chefes de família residentes nas áreas afetadas, constatou-se que 50% não tem o ensino fundamental completo, 20% possuem ensino fundamental completo e 20% concluiu o ensino médio e 10% é iletrado.

Figura 49 Instrução dos chefes de família

### Caracterização dos afetados por servidões com área denominada “terra nua”

- SV 02 D II

O lote para a servidão se encontra desocupado, não há benfeitorias e não há plantio no local. Não haverá mutilação do lote, pois a servidão ocupará uma faixa lateral.

Na busca cartorária o nome do proprietário é Adélio Rocco. Segundo informações de campo, o lote foi comprado pela posseira da empresa do senhor Adélio Rocco, CNPJ 27.017.698/0001-04. Conforme relato de uma das herdeiras o proprietário Adélio Roco vendeu a área para a posseira, que é falecida, mãe da herdeira, e na época não foi lavrada e registrada a escritura pública do imóvel.

O espólio (da posseira) contempla seis herdeiros, sendo que um está desaparecido. Os outros cinco concordaram com a passagem da servidão. A tratativa foi realizada com os advogados que representam os herdeiros. A ata de abordagem social inicial de uma das herdeiras foi assinada pela advogada que a representa. E ata dos demais herdeiros também foi assinada pelo advogado que os representa.

A família não apresentou nenhum documento em nome da posseira. As tratativas iniciais para consultar os afetados foram realizadas por meio de e-mail e whatsapp, através dos advogados que representam os herdeiros. A tentativa da Cesan foi consultar diretamente os afetados, entretanto os mesmos preferiram que as tratativas fossem realizadas com os representantes legais. Vale ressaltar, que não foram iniciadas negociações, somente consulta.

Figura 50 Frente do terreno da servidão SV 02 ÁREA D II

- SV V03 B I e SV 03 B II

As servidões citadas pertencem a espólio e estão localizadas em uma gleba maior do mesmo proprietário, quadra C1, loteamento Vale do Sol C, conforme figura 55 As áreas possuem vegetação e 03 (três) indivíduos arbóreos exóticos serão suprimidos, conforme autorização de supressão emitida pela PMV, figura 53.  Área afetada não possui edificação e cultivo de plantio. Os herdeiros não se manifestaram contrários à desapropriação da servidão administrativa.

O projeto da servidão buscou minimizar o impacto da afetação considerando a planta do loteamento, o traçado prevê a implantação da tubulação na divisa dos lotes reduzindo a restrição de uso imposto pela servidão administrativa.

Figura 51 Lateral do lote da Área de instalação da servidão SV03 B Áreas I e II

Servidões a serem implantadas

Figura 52 Servidões a serem implantadas

Figura 53 Autorização Ambiental para Supressão Vegetal SV V03 B

Figura 54 Planta de constituição de servidão administrativa

Figura 55 Planta do Loteamento

- SV V03 C

A área de servidão está localizada em um terreno vago particular. Não há edificações e nem plantio no local. A equipe social realizou várias visitas ao local, contatou as lideranças do bairro e os moradores do entorno, mas nenhum deles conseguiu informar quem é o proprietário de fato. A princípio informaram que poderia ser de um morador de nome Vinícius não foi procedente. Depois que poderia ser de uma moradora da rua Santa Catarina. Ela informou que o filho vendeu o lote faz muito tempo. Passou um número de celular que poderia ser da mãe da compradora, mas o número informado está desligado. A Prefeitura não tem planta do loteamento em questão. O vizinho do terreno não tem documento de cadastro imobiliário na prefeitura. O terreno em questão está desocupado, sem edificação e sem plantio.

Em nova abordagem social, a equipe localizou a posseira que forneceu os documentos da área. O lote pertence a três irmãos que não se opõem à implantação da servidão, pois não irá atrapalhar os projetos definidos para a área.

Figura 56 Área de instalação da SV03 C

- SV V04 II

A área da servidão pertence à Direção Empreendimentos Imobiliários que consta como empresa baixada na Receita Federal. Não foi localizado nenhum sócio da empresa. O lote está desocupado e sem edificação e o acesso é realizado pelo terreno da frente que receberá a servidão SV 04 I.

Figura 57 Servidão SV 04 II

- SV 05 B

De acordo com levantamento cartorário a área pertence a espólio. A equipe social entrou em contato com a inventariante. Não há impedimento para servidão, pois a família não tem projetos para o local, sendo que até desconhecia a propriedade como pertencente ao espólio.

Há um morador, Rodrigo Sampaio de Oliveira, que afirma que adquiriu a área há oito anos de uma pessoa chamada Wellington, sendo que ele não tem mais contato. Rodrigo não apresentou nenhum documento comprobatório, apenas um carnê antigo em nome da proprietária. Segundo ele, não edificou no local por falta de recursos financeiros. Ele reside em um espaço cedido no terreno da sogra.

Figura 58 Vista frontal da servidão SV 05 B II

# NÚMERO DE SOLUÇÕES DEMANDADAS

O resultado das abordagens sociais realizadas nas 28 (vinte e oito) áreas confirmou que todas as áreas diretamente afetadas por desapropriação ou por servidão estão desocupadas, ou seja, não haverá necessidade de relocar pessoas e interromper/cessar atividades produtivas.

As 07 (sete) áreas públicas e/ou pertencentes à CESAN foram visitadas a fim de identificar se havia algum tipo de ocupação irregular nessas áreas e foi verificado que se encontram desocupadas.

O cadastro não identificou nenhuma situação que irá requer mais de uma solução, logo, são 28 áreas afetadas e se terá 28 soluções.

# POLÍTICA DE COMPENSAÇÃO / MITIGAÇÃO REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO

A Política de Reassentamento Involuntário adotada no âmbito do Programa Águas e Paisagem está elaborada com base nos seguintes documentos:

- Arcabouço para o Gerenciamento Ambiental e Social do Programa – setembro de 2013;

- Políticas Operacionais OP. 4.12, e seu respectivo Anexo A – Instrumentos do Reassentamento Involuntário e o Marco Conceitual de Reassentamento do Programa.

- Marco de Reassentamento do Programa Águas e Paisagem, elaborado em 2013;

## Público-alvo

Para implantação do SES Viana serão afetadas 28 (vinte e oito) áreas, sendo:

  - 07 (sete) áreas públicas e/ou pertencentes à CESAN (dessas 04 já possuem EEEB e ETE em operação) e;

  - 21 (vinte e uma) áreas privadas.

Das áreas 21 privadas afetadas apenas 05 (cinco) serão desapropriadas para à implantação das seguintes Elevatórias de Esgoto Bruto – EEEB (V02, V03, V04, V05 A e V05 B) sendo:

- 03 (três) de forma integral EEEB (V04, V05 A e V05 B) e;

- 02 (duas) parcialmente EEEB (V02, V03).

Destas 05 áreas 02 são de propriedade de pessoa jurídica EEEB (V02, V05 B).

As outras 16 (dezesseis) áreas sofreram restrição de uso de uma parte da área – afetação parcial e não haverá demolição de residências ou benfeitorias, ou seja, não haverá deslocamento de população ou interrupção de atividades produtivas.

## Situação Dominial

O Cadastro identificou as seguintes situações dominiais nas áreas privadas:

    - Proprietário - pessoa que detém o título de propriedade do imóvel;

    - Posseiro - ocupante do imóvel por ocasião da elaboração do cadastro, podendo ser, ou não proprietário do mesmo. Divide-se em duas categorias: posseiro direto ou indireto.

      - Posseiro direto é a pessoa que detém na prática a posse de uma porção de terra, mas não é dono da terra na lei, não tem registro no cartório de imóveis que confirme a propriedade.

      - Posseiro indireto é o possuidor que entrega a coisa a outrem, em virtude de uma relação jurídica existente entre eles, como no caso de contrato de locação, depósito, comodato e tutela, quando couber ao tutor guardar os bens do tutelado.

    - Ocupante – é a pessoa / família que se encontra na posse de terras públicas.

Das 21 áreas privadas afetadas apenas 05 (cinco) serão desapropriadas para à implantação das seguintes Elevatórias de Esgoto Bruto – EEEB (V02, V03, V04, V05 A e V05 B) sendo:

- 03 (três) de forma integral EEEB (V04, V05 A e V05 B) e

- 02 (duas) parcialmente EEEB (V02, V03).

Destas 05 áreas 02 são de propriedade de pessoa jurídica EEEB (V02, V05 B).

Logo, especial atenção deve ser dada à situação das EEEB (V02, V05 B).

O quadro a seguir, apresenta à situação dominial identificada no momento do cadastro e por busca cartorial:

| Nº | ÁREA | PROCESSO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Propriedade | Tipo de Processo | Tipologia do Proprietário / Posseiro | Tipologia da Área | Achados - Documentais |
| 1 | EEEB-V02 | Privada | Desapropriação | Pessoa Jurídica GRUPO CASAGRANDE | URBANA | Registro de Imóvel - Cartório 1o Ofício de Viana - Matrícula 7.891 |
| 2 | EEEB-V03 | Privada | Desapropriação | Pessoa Física Proprietário | URBANA | Cartório de Registro de Imóvel 1a Zona - Vitória - Número de Ordem 44.677 do Livro 3-CC em 1972 |
| 3 | EEEB-V04 | Privada | Desapropriação | Pessoa Física Proprietário | URBANA | Certidão de Registro Geral de Imóveis – Matrícula n º R-3487, L. nº 90, fl.117/118 |
| 4 | EEEB-V05-A | Privada | Desapropriação | Pessoa Física Posseiro | URBANA | Certidão de Registro Geral de Imóveis – Matrícula AV-03- 7849, L 2, 1ª Zona de Vitória |
| 5 | EEEB-V05-B | Privada | Desapropriação | Pessoa Jurídica EMPREEND. IMOB TERRA GRANDE LTDA | URBANA | Certidão de Registro Geral de Imóveis Viana – Matrícula n º 187, Livro nº 2, lote 37, qd XV |
| 6 | SV-V02-A | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Proprietário | URBANA | Escritura Pública de Compra e Venda – Comarca de Vitória, Cartório Nascimento, livro 51, fl. 109, de 6/03/1972 |
| 7 | SV-V02-B | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Posseiro | URBANA | Certidão de Registro de Imóvel – Matrícula 3886, Lv. Nº 2N, 24/03/2004 |
| 8 |  | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Posseiro | URBANA | Sem documentação cartorária |
| 9 | SV-V02-C | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Posseiro | URBANA | Certidão de Registro do Imóvel: Matrícula no. 112, Livro 2, AV-4-112 |
| 10 |  | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Posseiro | URBANA | Certidão de Registro de Imóvel – Matrícula nº 8094, livro 2, R01-8094 |
| 11 |  | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Posseiro | URBANA | Certidão de Registro Geral de Imóveis – Matrícula n º 112, Livro nº 2 |
| 12 | SV-V02-D | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Posseiro | URBANA | Registro Geral de Imóveis – Matrícula 112, L2, 1ª Zona de Vitória |
| 13 |  | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Posseiro | URBANA | Registro Geral de Imóveis – Matrícula 112, L2, 1ª Zona de Vitória |
| 14 | SV-V03 A | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Posseiro | URBANA | Certidão de Registro de Imóveis: Matrícula R-01-5109, livro 2, pág. 1 |
| 15 | SV-V03-B | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Proprietário | URBANA | RGI - Matrícula nº 2021, Livro 2-G, 1º Ofício de Viana |
| 16 |  | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Proprietário | URBANA | Registro Geral de Imóveis – Matrícula nº 2.021, Livro nº 2G |
| 17 |  | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Proprietário | URBANA | Registro Geral de Imóveis – Matrícula nº 2.021, Livro nº 2G |
| 18 | SV-V03-C | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Posseiro | URBANA | Sem documentação cartorária |
| 19 | SV-V04- I | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Posseiro | URBANA | Certidão de Registro Geral de Imóveis - 1ª Zona de Vitória Área A-I com 300,00 m2, Matrícula 3122, L2, Lote 7, Quadra F |
| 20 | SV-V04- II | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Jurídica DIREÇÃO EMP. IMOBILIÁRIOS | URBANA | Certidão de Registro Geral de Imóveis - 1ª Zona de Vitória Área A-II, com 300,00 m2, Matrícula 3122, L2, Lote 8, Quadra F |
| 21 | SV-V05-B | Privada | Servidão administrativa | Pessoa Física Proprietário | URBANA | Registro Geral de Imóveis – Matrícula 4.492, L2 P, 1ª Zona de Viana, 24/10/2006 |
| 22 | SV-V05-C | Pública | Permissão de uso |  | URBANA |  |
| 23 |  | Pública | Permissão de uso |  | URBANA |  |
| 24 | EEEB-CANAÃ | Pública | Cessão |  | URBANA |  |
| 25 | EEEB VILA BETHÂNIA | Pública | Cessão |  | URBANA |  |
| 26 | EEEB SOTECO | Pública | Cessão |  | URBANA |  |
| 27 | EEEB MARCÍLIO DE NORONHA | CESAN | Propriedade da Cesan | Pessoa Jurídica | URBANA | Cartório do 1º ofício RGI, Viana, Matrícula 4.802 |
| 28 | EEEB CASARÃO | CESAN | Propriedade da Cesan | Pessoa Jurídica | URBANA | Cartório do 1º ofício RGI, Viana, Matrícula 6209 |

Figura 59 Quadro Situação Dominial

## Modalidades de Compensação e Critérios de Elegibilidade

Baseada no conceito que reassentamento involuntário é compreendido como todo processo de “toma de terra” e que uma compensação justa deve garantir, no mínimo, à reposição da situação atual de vida do afetado ou aquisição de novo bem igual ao desapropriado foram definidas as seguintes modalidades de compensação - tratadas em consonância com à forma de afetação e o Marco de Reassentamento do Programa:

- Modalidades de Compensação – Para Desapropriação 05 (cinco) áreas desocupadas

- Modalidade de Compensação - Para Servidão Administrativa implantação de 16 faixas de servidão

### Categoria de Afetados

O Cadastro identificou as seguintes categorias de afetados:

| CATEGORIA DE AFETADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modalidade |  |  | Pertinência ao PRI |  |
| Proprietário - pessoa que detém o título de propriedade do imóvel | Proprietário com posse | Pessoa física ou jurídica que detém a propriedade e a posse do imóvel. | APLICA |  |
|  | Proprietário com posse indireta | Pessoa física ou jurídica que detém a propriedade, mas alugou ou cedeu a posse a terceiros. | NÃO SE APLICA |  |
|  | Proprietário sem Posse | Pessoa física ou jurídica que detém a propriedade, mas perdeu a posse devido à ocupação irregular. | NÃO SE APLICA |  |
| Posseiro - ocupante do imóvel por ocasião da elaboração do cadastro, podendo ser, ou não proprietário do mesmo. | Posseiro direto | Pessoa que contém na prática a posse de uma porção de terra, mas não é dono da terra na lei, não tem registro no cartório de imóveis que confirme a propriedade. Detém simultaneamente a posse e o domínio. | APLICA |  |
|  | Posseiro indireto | Possuidor que entrega a coisa a outrem, em virtude de uma relação jurídica existente entre eles, como no caso de contrato de locação, depósito, comodato e tutela, quando couber ao tutor guardar os bens do tutelado. A posse exercida por uma pessoa e o domínio por outra - ocorre nos casos de imóveis alugados ou cedidos. | APLICA |  |
| Ocupante - é a pessoa / família que se encontra na posse de terras públicas |  |  | NÃO SE APLICA |  |

### Modalidade de Compensação

As modalidades de compensação apresentadas estão em consonância com o Marco de Reassentamento do Programa, são elas:

| CONDIÇÃO DOMINIAL | MODALIDADES DE COMPENSAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESAPROPRIAÇÃO | SERVIDÃO ADMINISTRATIVA |
| Proprietários | Indenização 100% do valor do laudo de avaliação. Pagamento pelo valor de mercado do bem requerido ou pelo valor de “Reprodução do Bem”, considerando a metodologia preconizada pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas – o que se apresentar mais adequado à recomposição da situação de vida do afetado. | Indenização referente ao percentual da área afetada - de acordo com laudo de avaliação ou indenização total se a área remanescente não atender aos critérios de utilização da legislação de parcelamento e/ou do uso do solo do município de Viana e/ou se ocorrer à mutilação do lote. |
| Posseiros | Indenização 100% do valor do laudo de avaliação. Pagamento pelo valor de mercado do bem requerido ou pelo valor de “Reprodução do Bem”, considerando a metodologia preconizada pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas – o que se apresentar mais adequado à recomposição da situação de vida do afetado. | Indenização referente ao percentual da área afetada - de acordo com laudo de avaliação ou indenização total se a área remanescente não atender aos critérios de utilização da legislação de parcelamento e/ou do uso do solo do município de Viana e/ou se ocorrer à mutilação do lote. |
| Ocupante | Pagamento de benefício referente ao Valor das Benfeitorias realizadas e afetadas. | Pagamento de benefício referente ao Valor das Benfeitorias realizadas e afetadas. |

Ressalta-se que mediante o parecer da PGE (Procuradoria Geraldo Estado do Espírito Santo), por meio do Despacho PGE/PCA Nº 01543/2020, constante do processo Nº 2020.X5BQM, será desconsiderada a aplicação de qualquer tipo de redução relativa à ausência do título de propriedade quando da celebração de contratos particulares para desapropriação ou constituição de servidão administrativa com os possuidores das áreas objeto de intervenção no âmbito desde Programa. Portanto o pagamento da compensação por meio de indenização ocorrerá tanto no caso de proprietários quanto no caso de posseiros no valor de 100% do valor do laudo de avaliação.

### Critério de Elegibilidade

O quadro a seguir apresenta os critérios de elegibilidade adotados:

| CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO DE AFETAÇÃO |  | POLÍTICA DE ATENDIMENTO |
| 1.0. AQUISIÇÃO DE TERRITÓRIO - DESAPROPRIAÇÃO |  |  |  |
| 1.1. Proprietários e / ou Posseiros | Afetados Totalmente | Posseiro direto | Opção 1:Indenização total da área conforme laudo de avaliação |
|  |  | Posseiro indireto | Para Locador / Cedente (proprietário das benfeitorias) Opção Única: Indenização total da área conforme laudo de avaliação |
|  |  |  | Para Locatário / Cedido (usuário das benfeitorias) Não se aplica - não haverá reassentamento. |
|  | Afetados Parcialmente | Posseiro direto | Opção 1 - Indenização pela parte afetada e permanecer com o remanescente. |
|  |  | Posseiro indireto | Para Locador / Cedente (proprietário das benfeitorias) Opção Única: Indenização pela parte afetada e permanecer com o remanescente |
|  |  |  | Para Locatário / Cedido (usuário das benfeitorias) Não se aplica - não haverá reassentamento. |
| 2.0. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA |  |  |  |
| 2.1. Proprietários | Afetados Parcialmente | Diretamente | Indenização referente ao percentual de afetação da área ou indenização total se a área remanescente não se mostrar viável para a manutenção das áreas produtivas (inviabilização do negócio) conforme legislação vigente de parcelamento do solo do município de Viana. |
| 2.2 Posseiros |  |  | Indenização referente ao percentual de afetação da área ou indenização total se a área remanescente não se mostrar viável para a manutenção das áreas produtivas (inviabilização do negócio) conforme legislação vigente de parcelamento do solo do município de Viana. |

### Apoio Jurídico

A CESAN em parceria com a Defensoria Pública e a Prefeitura Municipal de Viana está em fase de construção de uma parceria que oferte apoio jurídico, sem ônus às famílias afetadas, com o objetivo de buscar à obtenção de documentação de regularização fundiária dos imóveis para que seja possível emissão e registro da escritura pública de propriedade do imóvel.

Em todas as áreas onde forem constituídas servidões serão implantados jardins / hortas / cimentados ou outro tipo de acabamento que mais convier ao desapropriado que delimitarão a servidão e será dada prioridade aos afetados no Curso de Instaladores de Rede Interna de Esgoto. O uso da faixa de servidão é livre desde que não conflite com a existência da rede enterrada no solo.

### Data de Corte

O cadastro socioeconômico teve caráter censitário (vale lembrar - 21 propriedades privadas e 07 propriedades de domínio público), o universo de aplicação foi de 100% das famílias diretamente afetadas, uma vez que se necessita conhecer a todos que terão “toma de terra” parcial ou total. E foi realizado por sub-bacia.

A data de corte do Cadastro para elegibilidade junto ao PAR é 22/06/2020- quando se deu o encerramento do processo de cadastramento censitário realizado com todos os proprietários e posseiros das propriedades afetadas.

O cadastro foi aplicado durante as visitas domiciliares pela equipe social da CESAN que ao término de cada entrevista comunicava sobre a implantação da Obra do SES e o prazo de manifestação sobre o cadastro – data de corte.

# MÉTODOS DE VALORAÇÃO DOS IMÓVEIS AFETADOS

## Fator de Comercialização / Negociação

Considerando que o processo de desapropriação é involuntário, a CESAN não adotará nenhum fator de redução dos valores nos laudos com finalidade de desapropriação e/ou servidão administrativa.

## Critérios de Avaliação – Desapropriação

Conforme item 11.1.2 da NBR 14.653-2:2011, o critério básico em desapropriações parciais é o da diferença entre o “antes e depois” da desapropriação. Não há objeção quanto a utilização deste critério.

Outra forma de obtenção do valor é considerar a área a ser atingida pela desapropriação parcial como sendo total. Por exemplo, em uma área de 5.000,00m², onde terá 200,00m² a ser atingida pela desapropriação, ao invés de avaliar a diferença entre 5.000,00m² e 4.800,00m², pode-se avaliar uma área de desapropriação de 200,00m² (modelo lotes urbanos). Esse é o principal critério utilizado pela CESAN nas avaliações internas e o recomendamos. Com isso, o valor unitário de referência passa a ser o de lote.

Considerando as características de cada imóvel, ficou definida a utilização de dois modelos estatísticos:

1) Lotes urbanos: modelo apenas com lotes urbanos entre 200,00m² à 3.000,00m²;

2) Glebas urbanas: modelo apenas para glebas, variando de 10.000,00m² à 54.000,00m²;

3) Imóveis rurais: Não há áreas rurais nas avaliações. Caso ocorram, considerar imóveis rurais no modelo estatístico.

Demais tipologias, se existam, serão tratadas individualmente.

Sendo assim, as avaliações deverão ser feitas para cada caso específico, ou seja, se lotes ou glebas, cada qual no seu tipo de imóvel, resultando em preços unitários compatíveis com cada situação.

## Critérios de Avaliação – Servidão Administrativa

Conforme item 11.2.2.1 da NBR 14.653-2:2011, o valor da indenização pela presença de servidão corresponde à perda do imóvel decorrente das restrições a ele impostas pode ser calculada pelo critério do “antes e depois”, porém aplicar um fator de servidão administrativa.

Não há uma norma específica quanto a obtenção desse fator (ou coeficiente), mas existem alguns trabalhos técnicos aprovados em Congressos Brasileiros de Engenharia de Avaliações e Perícias (COBREAP) que norteiam para uma definição desse coeficiente.

Foi adotado o critério técnico apresentado pelo Eng. Civil José Tarcizio Doubeck Lopes no XVII COBREAP em outubro de 2013, que define esse fator para determinar as perdas e mutilações dos imóveis, que serão aplicados ao valor da avaliação do terreno e benfeitorias (quando houver).

## Fator de Alteração de Forma e Uso (Mutilação do Lote)

Foi adotada a escolha entre dois critérios para obtenção do valor de indenização para desapropriações parciais:

1) Critério do antes e depois;

2) Considerar a área a ser atingida como se fosse uma desapropriação total;

Os critérios mencionados acima são para a obtenção do valor de indenização. Independente do critério utilizado, o avaliador deve analisar o estado de mutilação do lote. Verificar se as alterações de forma, uso, ocasionarão perdas ao remanescente. A título de exemplo:

“No caso do lote 7 da quadra 12 do loteamento Primavera, temos um lote registrado com 360,00m², sendo 12,00m de frente. Como uma das variáveis utilizadas pelo avaliador foi “frente”, deve ser considerada na avaliação a redução da frente de 4,00m, ou seja, “frente antes = 12,00m” e “frente depois = 8,00m”. No exemplo somente houve a redução da área:”

### Áreas e Testadas Mínimas

Numa ação de desapropriação parcial e/ou servidão administrativa, o imóvel não deve ser mutilado nem o remanescente tornar-se imprestável.

O avaliador deverá verificar as legislações municipais, estaduais e federais com relação ao parcelamento do solo. Os lotes remanescentes deverão seguir os estabelecidos para área mínima e frente mínima observando as legislações (lei 6.766 de 19/12/1979, PDM do município, etc.), apresentar no laudo os critérios e adotar a maior restrição, pois atenderá todas as legislações.

Por exemplo, a lei 6.766 define, em seu art. 4º, inciso II, os lotes terão área mínima de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5,00 (cinco) metros. Já no PDM de Viana, loteamentos de interesse social terão área mínima de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) e frente mínima de 5,00 m (cinco metros). Portanto, o mais restritivo é do PDM de Viana que deverá ser adotado.

Apresentar esses parâmetros em cada laudo de cada imóvel.

Outro critério a ser levado em consideração é que a área máxima a ser atingida pela desapropriação parcial e/ou servidão, não ultrapasse 25% (vinte e cinco por cento) da área total do imóvel.

Caso alguma desapropriação parcial e/ou servidão administrativa não atenda os critérios acima, serão estudadas individualmente, verificando a redução da área de desapropriação, redução da faixa de servidão, desapropriação total ou até mesmo a escolha de outra área.

## Avaliação dos Imóveis Afetados

Conforme item 11.1.2 da NBR 14.653-2:2011, que trata dos critérios para avaliações de desapropriações, temos a seguinte redação:

“No caso de benfeitorias atingidas, devem ser previstas verbas relativas ao custo de obras de adaptação do remanescente, possível desvalia acarretada por perda de funcionalidade e eventual lucro cessante, no caso de ser necessária desocupação temporária para a execução dos serviços.”

Conforme item 11.2.2.2 da NBR 14.653-2:2011, que trata dos critérios para avaliações de servidões, temos a seguinte redação:

“11.2.2.2 Prejuízos causados às benfeitorias atingidas pela faixa de servidão devem ser avaliados.”

Portanto, todas as benfeitorias situadas dentro da área de desapropriação (total ou parcial) e servidões administrativas, independente do seu estado de conservação, são avaliadas, mesmo que haja a possibilidade do Programa recompor através da obra.

### Laudos de avaliação

A avaliação imobiliária realizada foi baseada no princípio da reposição do bem, ou seja, o valor de avaliação obtido pelo laudo deve possibilitar ao afetado que o mesmo obtenha um imóvel igual, ou melhor, ao que ele possui no momento da desapropriação.

O laudo de avaliação seguiu a premissa constante do Edital ICB nº001/2018 CESAN– 2B10 – Programa Água e Paisagem – Parte 2 – Seção VII – Exigências do Contratante, Item 5 – Principais Serviços - 5.1 – Para Implantação dos Sistemas – h). “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado – MCDDM", de acordo com a norma vigente NBR 14653 – Partes I e II (disponíveis em http://www.abntcatalogo.com.br/) que trata da avaliação de imóveis urbanos, acompanhado pelo Atestado de Responsabilidade Técnica – ART.

De acordo com o Parecer Técnico CPEA nº 019/2020 da CESAN, no item 11.2.2.1 da NBR 14.653-2:2011, o valor da indenização pela presença de servidão corresponde à perda do imóvel decorrente das restrições a ele impostas pode ser calculada pelo critério do “antes e depois”, porém aplicar um fator de servidão administrativa.

Não há uma norma específica quanto a obtenção desse fator (ou coeficiente), mas existem alguns trabalhos técnicos aprovados em Congressos Brasileiros de Engenharia de Avaliações e Perícias (COBREAP) que norteiam para uma definição desse coeficiente.

A CESAN recomenda adotar o consagrado critério técnico apresentado pelo Eng. Civil José Tarcizio Doubeck Lopes no XVII COBREAP em outubro de 2013, que define esse fator para determinar as perdas e mutilações dos imóveis, que serão aplicados ao valor da avaliação do terreno e benfeitorias (quando houver).

# RITOS – DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO

## Decreto de utilidade pública

O passo é fazer a DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA, onde se justifica à utilidade pública na desapropriação do bem, este é um requisito indispensável.

Definido os imóveis a serem desapropriados é publicado o Decreto de Utilidade Pública pelo Governo do Estado para fins de Desapropriação ou servidão administrativa com o objetivo de implantar as obras do Projeto do Contrato 191/2018 LOTE II – Implantação / Complementação do SES VIANA BAIRROS.

O Decreto consta a descrição da área requerida, a declaração de utilidade pública, o fim / a destinação e tem uma caducidade de 5 anos, podendo ser renovada, após um ano contado da data em que caducou a última declaração.

## Processo de desapropriação

Neste item a CESAN descreve os ritos dos processos de desapropriação previstos pela legislação brasileira.

Vale dizer, que o Processo de Negociação com as famílias não está circunscrito aos ritos a seguir descritos.

O Processo de Negociação será desenvolvido observando à vulnerabilidade dos atingidos, e em especial os casos de hipossuficiência, e será desenvolvido como descrito no item 11.4 – deste documento.

### Desapropriação administrativa – Rito:

Esta modalidade de desapropriação ocorre quando há um entendimento entre as partes, ou

seja, órgão promotor da desapropriação e expropriado.

As partes chegam ao entendimento e todo o processo transcorre no ambiente administrativo.

Este rito, também é conhecido como “desapropriação amigável”.

### Desapropriação Judicial – Rito:

Esta modalidade é utilizada quando não há o entendimento entre as partes, o processo de desapropriação ocorrerá judicialmente. Para isto, será proposto pelo órgão promotor da desapropriação, um processo judicial que indicará o valor avaliado pelo imóvel. O juiz responsável pelo processo solicitará que a Cesan efetue o depósito judicial, realiza a Imissão de Posse, e solicita perícia judicial. O desapropriado poderá acatar o valor depositado e retirá-lo, ou poderá retirar 80% do valor, dando continuidade ao processo de discussão, sempre representado por um advogado.

O Expropriante emitido na posse deverá entrar em contato com o Oficial de Justiça, responsável pela execução do mandato, a fim de dar apoio ao cumprimento do mesmo, quer seja assumindo a guarda dos valores (fiel depositário).

Todos os procedimentos de reassentamento descritos neste PAR buscam evitar à Desapropriação Judicial, por ser uma solução muito custosa para todas as partes envolvidas, em especial para o Afetado.

## Fluxograma do Plano de Aquisição – Desapropriação e Servidão

Figura 60 Fluxograma Plano Abreviado de Reassentamento

Figura 61 Fluxograma da desapropriação e servidão Cesan

## Processo de Negociação com as Famílias

O Processo de Negociação com as famílias se dará conforme descrito neste item:

Ação 1: Montagem dos processos individualizados por área a ser desapropriada, contendo o cadastro socioeconômico, o laudo de avaliação, o registro fotográfico do imóvel, documentação do imóvel e do proprietário;

Ação 2: Os setores de Desapropriação e Social da CESAN realizarão a abordagem das famílias para apresentar o laudo de avaliação, o grau de afetação da área, e o valor da indenização da área, conforme critérios de elegibilidade. A abordagem será agendada previamente com as famílias, de preferência na residência ou em local indicado pelo afetado para que desta forma ele não tenha custos com transporte. Será estipulado um prazo de 15 (quinze) dias para que a família reflita sobre a proposta.

Ação 3: Uma nova visita será realizada após esse prazo para obtenção da resposta do expropriado. Poderá ser agendada uma terceira visita se necessário.

Ação 4: Se a resposta for positiva segue o processo de providências de liquidação. Em caso de persistir a negativa, a equipe da CESAN elaborará um relatório que será encaminhado à Diretoria e Assessoria Jurídica para avaliar conveniência do acordo administrativo, dentro da expectativa do afetado.

Ação 5. O Parecer será apresentado ao Afetado. Neste momento deve se buscar esgotar todas as tratativas possíveis e ao alcance.

Ação 6: Caso o afetado não aceite, o processo será judicializado.

### Poder Público

Foi criada uma comissão com representantes do Consórcio ECS, Prefeitura Municipal de Viana e CESAN para as tratativas de todo o projeto. Para confirmação das áreas públicas, a equipe social estabeleceu contato com a área responsável pelo cadastro imobiliário do município solicitando informações das áreas e possíveis projetos de arruamento nas sub-bacias. Outro trabalho iniciado com o Poder Público é uma parceria com a Defensoria Pública para oferta de assessoria jurídica gratuita aos afetados.

# PARTICIPAÇÃO, DIVULGAÇÃO, CONSULTA – CONTEXTO DA PANDEMIA

## Objetivo

O processo de participação, divulgação e consulta desenvolvido junto às famílias afetadas tem como princípio norteador informar, orientar e consultar os afetados sobre o projeto em intervenção e seus direitos.

Em virtude da pandemia do COVID-19 foi analisado pela equipe social a inviabilidade de realização de reunião presencial e virtual para consulta pública considerando os seguintes riscos:

Reunião presencial: risco ao promover aglomeração de pessoas em espaço fechado de propagação do corona vírus, e ainda considerando que a maioria dos afetados pela sua condição de vulnerabilidade tenderiam a utilizar transporte público para se deslocar até o local da reunião, grande parte dos afetados tem como responsáveis pelas famílias idosos e possuem comorbidades de saúde.

Reunião virtual: considerando a característica rururbano do município de Viana bem como a hipossuficiência das famílias algumas das áreas afetadas estão situadas em locais com baixa capacidade de transmissão de dados, ou seja qualidade da internet deficiente, somado a situação de vulnerabilidade econômica das famílias e não possuírem equipamentos de telefonia adequados para reuniões virtuais e ausência de pacote de dados de internet. Ir até esses locais fornecer suporte tecnológico a essas famílias significaria um contato pessoal que poderia aumentar o risco de contaminação do corona vírus.

Considerando os riscos acima expostos, e ainda que o impacto da desapropriação é bastante pulverizado sendo apenas uma área desapropriada por bairro, e ainda que quantitativamente grande parte das famílias afetadas terão restrição ao uso da área (faixas de servidão) será considerado para esse Plano Abreviado de Reassentamento como consulta aos afetados o processo de visitas aos mesmos antes e durante o período da pandemia do Covid 19.

## Contexto

Tendo em vista o contexto mundial da pandemia Covid-19 novas formas de participação e divulgação foram adotadas para garantir o distanciamento social e prevenir e reduzir o risco de transmissão do vírus. Este novo contexto requereu uma adaptação das práticas até então adotadas. Considerando que os impactos da intervenção nas propriedades de pessoas físicas não promoverá o deslocamento físico e/ou econômico, foram adotados os seguintes procedimentos:

- Atividades de Divulgação e Consultas Realizadas Antes da Declaração de Pandemia

- Identificação, divulgação e consulta às pessoas afetadas pelas atividades de aquisição de terras e/ou restrição ao uso (faixa de servidão);

- Realização de visita domiciliar para aplicação do Cadastro socioeconômico; No item 12.3 – deste documento está apresentado o resumo da escuta destas visitas e nos Anexos XXIII a XXV encontram-se os cadastros na íntegra;

- Contato e reunião com as lideranças de cada sub-bacia.

- Atividades realizadas durante a Pandemia

- Realização de visita domiciliar para realização do cadastro físico - acompanhado por membro da família, que na oportunidade dirimiu dúvidas; quando o proprietário/posseiro não era residente na área afetada, ou seja, residiam em outra cidade, foram realizados por whatsapp e telefone.

- Atividades a serem desenvolvidas durante à Pandemia

a. Divulgação do PAR no site da CESAN e no Infoshop do BIRD:

A divulgação será virtual, um link será encaminhado para os stakeholders e os chefes de família / proprietários / posseiros dos imóveis afetados para que possam consultar o documento no site da CESAN, bem como, a equipe social ficará à disposição dos afetados para sanar possíveis dúvidas. O documento também estará disponível no escritório local.

- Processo de Negociação: Realização de negociações individuais:

Com as famílias: quando ocorrer a não objeção do BIRD ao PAR a equipe técnica de desapropriação e social visitarão as famílias com o objetivo de apresentar os valores dos laudos de avaliação, e se houver acordo do afetado formalizar a negociação de desapropriação/servidão. Caso não haja acordo será ouvida a razão e avaliado com a Diretoria da CESAN e Conselho de Administração se é possível chegar a um acordo com o afetado.

Com as empresas: estabelecer contato com representantes legais.

Com empresas em situação de baixa na receita federal: ajuizamento de ação para pagamento em juízo e imissão de posse.

c. Processo de Pagamento: Pagamento será realizado pela equipe técnica da Cesan no cartório no ato da lavratura de escritura pública ou na formalização do Contrato de Compra e Venda no caso dos posseiros.

d. Atendimento aos Reclamos serão realizados conforme processo descrito no item15, no canteiro de obras, pelo 115, ou pelo telefone de contato da equipe técnica da Cesan ou do consórcio executor.

## Atividades Realizadas:

### Com as Pessoas Afetadas

O trabalho social junto aos afetados foi realizado com as visitas individuais com explanação sobre a necessidade da aquisição dos direitos de passagem da rede de esgoto e aquisição de áreas. Durante a visita social, os afetados foram consultados sobre a possibilidade de suas áreas serem afetadas para implantação da rede e após a anuência foram informados que a forma de compensação pela servidão administrativa ou desapropriação seria através de indenização monetária efetuada pela Cesan de acordo com o laudo de avaliação efetuado por perito especializado em desapropriação.

O assunto mais recorrente durante as abordagens foi sobre os possíveis danos que a servidão faria ao imóvel e como seria o uso da área após a execução do trabalho. Foi informado que a área afetada não poderia ser utilizada para a construção de edificação, mas que seria possível o uso para a criação de uma horta ou jardim. Nesse caso, a benfeitoria será executada pelo Consórcio de acordo com a opção do afetado. Sanadas essas dúvidas, os afetados não se opuseram à passagem da rede de esgoto pelo local.

Somente uma das pessoas afetadas expressou sua preocupação em relação ao fato de que o valor ofertado para estabelecimento da servidão não fosse significativo e não o compensasse pelo que considerava ser uma efetiva perda de parte da área do terreno. Ele citou um valor mínimo para a negociação. A equipe social informou que o valor seria abordado durante o processo de negociação com a Cesan. Ele informou que aguardará o contato.

No final foram informados os canais de atendimento pelo Consórcio e pela Cesan, bem como solicitada autorização para adentrar à propriedade pelas equipes de topografia e laudo de avaliação da área afetada.

Todas as visitas de abordagem social foram registradas em atas que foram anexadas em pasta específica de cada área afetada, bem como os demais documentos pertinentes ao processo de desapropriação.

Nesse Plano Abreviado de Reassentamento não haverá reassentamento de famílias ou danos às edificações existentes nas áreas afetadas. As servidões ocuparão as laterais dos terrenos e serão enterradas em profundidades entre 80 centímetros a 1 metro de acordo com a topografia da área e não ocuparão uma faixa maior que 4 (quatro) metros dentro do critério para não mutilar o lote e nem que a frente remanescente fosse inferior a 5 (cinco) metros.

### Lideranças

A equipe social fez contato com as lideranças de cada sub-bacia. Elas foram informadas individualmente sobre as áreas a serem afetadas. Durante a reunião foram apresentados os projetos das áreas, datas de previsão de início e os benefícios do empreendimento para o município e a comunidade.

A área do canteiro de apoio em Viana foi apresentada às lideranças para verificação de possível transtorno à comunidade. Foi informado que haverá um escritório local de atendimento para as demandas do empreendimento, bem como, os serviços que estarão disponíveis à população.

As lideranças dos bairros Vila Bethânia e Marcílio de Noronha foram informadas sobre a desativação das ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) localizadas nos respectivos bairros. Bem como, sobre o projeto de construção das EEEBs (Estação de Elevatória de Esgoto Bruto) que substituirão as infraestruturas existentes.

Todos se colocaram à disposição da equipe de abordagem social para a disseminação e fomentação à adesão do Sistema de Esgotamento Sanitário.

O encontro com as lideranças foi registrado por ata de reunião e fotografia.

## Atividades a serem Realizadas

Como devido a pandemia do vírus COVID 19 não será possível realizar reuniões presenciais para apresentação do Plano Abreviado de Reassentamento para a comunidade local direta e indiretamente afetadas pelo empreendimento, o mesmo será divulgado no site da CESAN, após não-objeção pelo Banco Mundial. Será encaminhado link para as pessoas afetadas e outras partes interessadas para que possam consultar o documento no site da CESAN. A equipe social ficará à disposição dos afetados para sanar possíveis dúvidas. O documento também estará disponível no escritório local.

Esse documento também será submetido à análise da Comissão Técnica do projeto composta pelo Consórcio ECS, Prefeitura Municipal de Viana e CESAN, que promove reunião uma vez por mês. Tendo em vista o contexto da Covid-19, o PAR será apresentado virtualmente à comissão.

No caso dos proprietários das áreas afetadas, serão realizadas reuniões individuais, para os  afetados que possuírem acesso à internet e ao whatsapp, a abordagem de negociação poderá ser realizada por esses meios digitais. No caso dos afetados que não possuem acesso a esses meios, a negociação dar-se-á presencialmente com todos os critérios de higiene e segurança estabelecidos pelas diretrizes e orientações do Governo do Espírito Santo (Capítulo 13 – deste documento), do Banco Mundial e da Organização Mundial de Saúde.

A metodologia utilizada durante o período a pandemia Covid - 19 será através do contato com as lideranças, priorizando os meios digitais e eletrônicos de forma a manter o distanciamento social, além de adotar as medidas descritas no Capítulo 13 – deste documento.

# PANDEMIA COVID -19 – ESTRATÉGIA ADOTADA

A Cesan está adotando estratégias de atuação diferenciadas de atuação junto aos afetados pelas desapropriações e constituições de servidão, bem como junto às partes interessadas, considerando os decretos, portarias, notas técnicas e orientações do governo estadual, federal e BIRD abaixo especificadas:

- Nota Técnica do Banco Mundial, publicada em 07/04/2020;

- Decreto Nº 0446-S de 02/04/2020, do Governo do Estado do Espírito Santo que declara estado de Calamidade Pública;

- Decreto Nº 04636-R de 19/04/2020, do Governo do Estado do Espírito Santo que institui o mapeamento de risco;

- Portaria nº 078-R de 02/05/2020, da Secretaria de Estado da Saúde que dispõe sobre o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas  relacionadas com o enfrentamento do COVID 19;

- Orientações Gerais aos Trabalhadores e Empregadores em razão da pandemia da COVID-19, publicada pelo Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Secretaria de Trabalho/Subsecretaria de Inspeção do Trabalho/OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 1088/2020/ME, em 27 de março de 2020.

Em maio de 2020, a Secretaria de Estado da Saúde publicou Portaria que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo corona vírus (COVID-19), nos termos Decreto nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras providências.

Esta Portaria orienta sobre os procedimentos a serem adotados em função de cada grau de risco de transmissão da doença e a natureza da atividade.

Importante dizer que a CESAN no âmbito de suas atividades e em especial do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem está adotando todos os procedimentos recomendados pelo BIRD em cada fase da pandemia do COVID-19.

## Medidas de Controle Adotadas nos Ambientes do Escritório

- Limpeza de todos os ambientes com solução desinfetante regularmente.

- Antes, durante e após o período de funcionamento do escritório social é reforçada a sanitização com álcool em gel;

- Disponibilização de dispensadores de álcool gel em todos os pontos de circulação interna e externa do Escritório;

- Uso de máscaras de proteção;

- Lavagem das mãos e higienização com álcool em gel;

- Fornecimento de avental descartável para todas as pessoas que venham até o escritório – para tirar dúvidas / assinar documentos / etc;

- Disponibilizar canais remotos de atendimento, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, com ampla divulgação à população;

- Higienização das maçanetas, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, telefones e todas as superfícies metálicas constantemente com álcool 70%.

- Manutenção de uma distância de 1,5 metros entre a equipe técnica nas estações de trabalho;

- Sempre que possível, manter abertas as portas de áreas com maior circulação, de modo a evitar o uso das maçanetas, desde que isso não comprometa a segurança ou privacidade.

- Usar termômetros, preferencialmente, devem ser do tipo “infravermelho”, ou, no caso de termômetros tradicionais, o ideal é que sejam de uso exclusivo de cada usuário. Quando isso não for possível, deve-se realizar sua higienização imediatamente após cada uso, utilizando-se álcool 70%.

- Disponibilização de kit’s de higiene em todos os ambientes do escritório;

- Os banheiros são checados e higienizados a cada 2 horas;

- As superfícies de toques são higienizadas a cada 2 horas;

- Os veículos utilizados nas atividades do escritório são higienizados antes e depois de cada deslocamento.

- Esvaziar regularmente as lixeiras. Deve-se ter especial atenção quanto à higiene, fechamento dos sacos de lixo

- Reforço nos procedimentos de higiene e desinfecção de utensílios, equipamentos e ambientes de convivência das estações de trabalho;

- Restrição de uso de utensílios compartilhados como: copos, xícaras, garrafas de água etc.

## Atitudes a Serem Evitadas

- Suspensão temporária de oficinas e de outras atividades coletivas;

- Não será feita à distribuição de materiais físicos impressos que passem de mão em mão e disseminar somente orientações que estejam de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e demais autoridades sanitárias;

- Canetas não deverão ser compartilhadas entre funcionário e cidadão. Cada caneta deverá ser, todo o tempo, utilizada pelo mesmo  funcionário, e, se necessário, a caneta que for compartilhada entre os cidadãos deverá ser higienizada com álcool 70%, gel ou líquido, em dois momentos quando o cidadão terminar de usar a caneta e antes do início do próximo atendimento.

- Todos os outros objetos utilizados durante a abordagem deverão ser higienizados constantemente, entre um atendimento e outro. Deverão ser utilizadas pranchetas de plástico para higienização constante durante o dia de trabalho.

- O serviço de abordagem social deverá ser realizado com uso de máscara e de protetor facial, e deverá ser solicitado que o cidadão também utilize máscara. Caso o cidadão não possua máscara, a agente de abordagem fornecerá ao cidadão.

- Os contatos físicos, como aperto de mão, serão trocados por sorrisos e cumprimentos verbais;

# GESTÃO DO REASSENTAMENTO / TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

A execução das obras e os processos de reassentamento estão absolutamente interligados entre si, de modo que as obras somente poderão iniciar uma vez que os proprietários já tenham sido devidamente indenizados pela área desapropriada.

No projeto de ampliação e implantação do SES Viana Bairros, as áreas a serem desapropriadas estão localizadas em terra nua e desocupada, sendo que as servidões serão implantadas na lateral dos lotes sem prejudicar as edificações existentes. Não haverá reassentamento de famílias nas áreas.

Para a gestão do Plano Abreviado de Reassentamento, uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das áreas: social, engenharia civil e ambiental, direito fundiário e urbano será disponibilizada para fornecer informações sobre o empreendimento, áreas das servidões, considerações sobre o valor dos laudos, etc. Essa equipe será composta por funcionários do Consórcio Construtor e da Cesan.

A gestão do reassentamento será coordenada pela equipe social que terá como atribuição:

- acompanhar o processo de negociação intercedendo na interlocução com o afetado;

- acompanhar a efetivação do pagamento dos expropriados,

- acompanhar a execução das benfeitorias acordadas com os expropriados na ata de negociação

- informar aos afetados a data de entrada da equipe de engenharia para execução da obra nas áreas de servidões.

- fazer a gestão das etapas do plano de reassentamento

As etapas da desapropriação serão registradas para posteriormente serem informadas em relatório mensal.

## Etapas de Gestão do Reassentamento

A gestão do reassentamento, como entendida aqui neste PAR, inicia-se após o processo de consulta do PAR e Não Objeção pelo BIRD.

- IMPLANTAÇÃO DAS FAIXAS DE SERVIDÃO

- 1ª ETAPA – Negociação com às Famílias:

Negociação com as Famílias: Realização de negociações individuais:

Com as famílias: quando ocorrer a não objeção do BIRD ao PAR a equipe técnica de desapropriação e social visitará as famílias com o objetivo de apresentar os valores dos laudos de avaliação, e se houver acordo do afetado formalizar a negociação de desapropriação/servidão. Caso não haja acordo será ouvida a razão e avaliado com a Diretoria da CESAN e Conselho de Administração se é possível chegar a um acordo com o afetado.

Com as empresas: estabelecer contato com representantes legais.

Com empresas em situação de baixa na receita federal: ajuizamento de ação para pagamento em juízo e imissão de posse.

- 2ª ETAPA – Início da Obra nas Faixas de Servidão

Ao início da obra, os afetados serão informados sobre a dinâmica de implantação das obras e de seus possíveis transtornos.

Na ocasião da instalação da rede de esgoto na servidão, o afetado será informado com 15 dias antecedência. A equipe social apresentará a equipe responsável pelo serviço.

Visita Social para entrega de comunicado de início das obras às famílias afetadas no início das obras de implantação da tubulação.

A equipe social atuante na área estará à disposição para sanar dúvidas, bem como, o escritório local.

- 3ª ETAPA – Acompanhamento

Durante a implantação da rede, a equipe social acompanhará o serviço garantindo que as benfeitorias acordadas na negociação sejam cumpridas e instaladas. Orientando o afetado sobre os cuidados com a área de servidão, com os jardins e o seu uso.

A equipe social oferecerá aos afetados a inscrição no Curso de Bombeiro Hidráulico prioritariamente.

- 4ª ETAPA – Finalização da Obra

Ao término da implantação da rede na servidão, a equipe social fotografará o serviço executado e apresentará ao afetado o comunicado de servidão de passagem de tubulação de esgoto na propriedade. O termo será assinado e datado pelo afetado.

Após a conclusão das Obras realização de Pesquisa de Satisfação junto ao afetado para medir a qualidade do atendimento da equipe de obra e da equipe social que realizou o trabalho técnico social e orientações finais sobre a servidão constituída nos terrenos.

- 5ª ETAPA – Monitoramento e Avaliação

Após à finalização dos trabalhos de reassentamento e da obra será concluído, também, o monitoramento dos trabalhos – conforme descrito no Capítulo 16 – deste documento.

Vale ressaltar, que o Sistema de Reclamos (Capítulo 15) e o Monitoramento são ações que permeiam todo o processo desde a fase inicial até o seu encerramento.

Importante – Ao término da implantação das faixas de servidão de cada sub-bacia deverá elaborado um Relatório de conclusão contendo o relato e todo o processo. Este relatório, é o relatório marco para obtenção da autorização de início de obras – em cada sub-bacia.

- PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO

•	1ª ETAPA – Negociação com às Famílias:

Negociação com as Famílias: Realização de negociações individuais:

Com as famílias: quando ocorrer a não objeção do BIRD ao PAR a equipe técnica de desapropriação e social visitará as famílias com o objetivo de apresentar os valores dos laudos de avaliação, e se houver acordo do afetado formalizar a negociação de desapropriação. Caso não haja acordo será ouvida a razão e avaliado com a Diretoria da CESAN e Conselho de Administração se é possível chegar a um acordo com o afetado.

Com as empresas: estabelecer contato com representantes legais.

Com empresas em situação de baixa na receita federal: ajuizamento de ação para pagamento em juízo e imissão de posse.

•	2ª ETAPA – Início da Obra nas áreas desapropriadas:

Ao início da obra, os afetados serão informados sobre a dinâmica de implantação das obras e de seus possíveis transtornos.

Na ocasião da instalação da rede de esgoto na servidão, o afetado será informado com 15 dias antecedência. A equipe social apresentará a equipe responsável pelo serviço.

Visita Social para entrega de comunicado de início das obras às famílias afetadas no início das obras de implantação da tubulação.

A equipe social atuante na área estará à disposição para sanar dúvidas, bem como, o escritório local.

•	3ª ETAPA – Acompanhamento:

Durante a execução da obra, a equipe social acompanhará o serviço garantindo que as benfeitorias acordadas na negociação sejam cumpridas e instaladas. Orientando o afetado sobre os cuidados com a área de servidão, com os jardins e o seu uso.

•	4ª ETAPA – Finalização da Obra

Ao término da realização da obra, a equipe social fotografará o serviço executado e apresentará ao afetado o comunicado de servidão de passagem de tubulação de esgoto na propriedade. O termo será assinado e datado pelo afetado.

Após a conclusão das Obras realização de Pesquisa de Satisfação junto ao afetado para medir a qualidade do atendimento da equipe de obra e da equipe social que realizou o trabalho técnico social e orientações finais sobre a servidão constituída nos terrenos.

•	5ª ETAPA – Monitoramento e Avaliação

Após a finalização dos trabalhos de reassentamento e da obra será concluído, também, o monitoramento dos trabalhos – conforme descrito no Capítulo 16 – deste documento.

Vale ressaltar, que o Sistema de Reclamos (Capítulo 15) e o Monitoramento são ações que permeiam todo o processo desde a fase inicial até o seu encerramento.

Importante – Ao término da das desapropriações de cada sub-bacia deverá elaborado um Relatório de conclusão contendo o relato e todo o processo. Este relatório é o marco para obtenção da autorização de início de obras – em cada sub-bacia.

# MECANISMO DE RECLAMOS

Os reclamos decorrentes do processo de reassentamento, caso ocorram, serão recebidos e/ou captados pelo Consórcio ECS e encaminhados para a CESAN. No entanto, considerando que este é um Projeto, onde se prevê um reduzido número de processo de aquisição de áreas e nenhuma relocação, caso ocorra algum reclamo a porta inicial de acesso será o escritório local do Projeto, Van de Atendimento ou o número 115 da CESAN o que for da preferência do reclamante.

Os canais de Reclamos serão divulgados nas reuniões e constarão na placa de obra.

A CESAN designará os responsáveis pelo acompanhamento dos atendimentos realizados nestes canais, além de serem os responsáveis pelo encaminhamento para equipes locais/regionais para atendimento das demandas solicitadas. A CESAN deverá acompanhar o andamento das respostas aos reclamantes até a finalização da demanda apresentada. O Consórcio incorporará nos relatórios de progresso do Projeto o resumo dos atendimentos do período.

É importante que o demandante/reclamante tenha conhecimento do encaminhamento dado a sua manifestação. Nos casos de desapropriação e reassentamentos involuntários o acompanhamento da evolução do atendimento ficará a cargo das equipes sociais da CESAN e do Consórcio, que se utilizará das estruturas existentes para objetivar as soluções de forma ágil e de forma a atender as exigências.

As sugestões e reclamações das famílias direta e indiretamente afetadas pelas obras e desapropriações do Sistema de Esgotamento Sanitário SES Viana Bairros serão registrados no Sistema de Atendimento as Reclamações e Sugestões dos Clientes, constante do Plano de Comunicação e Adesão ao Sistema de Esgotamento Sanitário SES Viana Bairros, já enviado ao Banco Mundial para conhecimento.

Aos afetados e partes interessadas que desejem registrar sua sugestão ou reclamação de forma anônima poderão fazê-lo através do número 115 ou através da página da internet da ouvidoria da CESAN (https://www.cesan.com.br/ouvidoria/).

Figura 62 Fluxograma do Sistema de Atendimento as Reclamações e Sugestões dos Clientes

Este fluxo estará disponível no escritório local visível aos afetados e população em geral que necessite registrar uma reclamação ou sugestão.

O prazo para tratamento das demandas e resposta ao cliente será de 48 horas, as demandas foram classificadas no sistema de reclamos como de resolução imediata, resolução que demanda mais tempo e negativa. Para as soluções que demandam mais tempo em 48 será informado o prazo de resolução.

Todos os reclamos serão registrados no SICAT (Sistema Integrado de Comercialização e Atendimento) e o cliente terá um número de protocolo de registro de sua demanda, assim todas as reclamações serão rastreáveis e poderão ser monitoradas quanto ao tratamento adequado e respostas aos clientes.

Caso o reclamante não se sinta satisfeito com o tratamento da reclamação realizado pelo Consórcio, poderá utilizar os canais da ouvidoria da CESAN, pois esta atua como um canal recursal no atendimento as demandas dos clientes da Companhia (https://www.cesan.com.br/ouvidoria/).

# MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EX-POST

O Monitoramento e Avaliação é parte essencial da implementação de um PAR para medir o desempenho real em relação ao que foi planejado de acordo com os vários indicadores selecionados. O monitoramento e a avaliação serão realizados pela supervisão da CESAN.

Objetivos:

- Verificar se ações propostas pelo PAR estão sendo desenvolvidas como previsto.

- Identificar possíveis distorções e medidas corretivas deverão ser indicadas;

- Identificar dificuldades, entraves e oportunidades para implantação das ações, indicando em tempo hábil, o encaminhamento para superação das primeiras e otimização das segundas;

- Formar um banco de dados, para que esta experiência venha servir de referência para projetos futuros.

- Apresentar relatório trimestral ao BIRD sobre o avanço das negociações e desapropriações.

- Apresentar relatório de conclusão da execução do Plano (Avaliação Ex-post) que necessariamente deve incluir uma pesquisa final com os afetados.

## Metodologia do Monitoramento e Pontos de Atenção

O monitoramento e a avaliação ex-post serão desenvolvidos num processo paralelo à fase de planejamento e execução do reassentamento, pois o monitoramento e avaliação visam verificar se os fundamentos, os objetivos, o plano de ação e a política de atendimento do PAR estão sendo alcançados.

No entanto, caso se verifique que isto não esteja ocorrendo o sistema de monitoramento deverá sugerir correções/adequações/ajustes.

Tanto o Monitoramento quanto à Avaliação Ex-Post serão executados por equipe da supervisão da CESAN.

### Monitoramento

O monitoramento aqui proposto é um acompanhamento sistemático do processo de reassentamento.

Para isto é necessário identificar quais os aspectos que merecem ser acompanhados, determinando-se os caminhos críticos do PAR e a partir daí estabelecer os pontos a serem monitorados.

A seguir apresenta-se uma relação de aspectos inicialmente previstos (indicados a partir de experiência de projetos similares) para serem monitorados, mas nada impede e é desejável, que a equipe gestora do Projeto no momento da contratação do sistema de monitoramento avalie a oportunidade de incluir algum outro aspecto ou excluir algum dos previstos por já ter sido superado.

- Pontos de Atenção – Para Monitoramento

| PONTOS DE ATENÇÃO - PARA MONITORAMENTO |  |
| --- | --- |
| Item | ESCOPO MÍNIMO |
| 1 | Processo participativo - Verificar capilaridade / linguagem / frequência / efetividade / Registro adequado |
| 2 | Política de Atendimento / Compensação - Adesão por modalidade / Perfil de Adesão por Modalidade / Média de reuniões por fechamento da negociação |
| 3 | Laudo de Avaliação - Avaliar o % de revisão solicitado / % de discordância com os valores |
| 4 | Avaliar o número de processos judicializado frente aos negociado administrativamente tratando-os por categorias. Categorizar pela natureza do litígio – espólio, presença de menores, discordância de valores, discordância entre o grupo de proprietários / posseiros etc.; |
| 5 | Número de Reclamos Recebidos por cada Canal disponibilizado / Natureza / Prazo de Resposta / Qualidade da Resposta |
| 6 | Cumprimento dos Relatórios Parciais e de Conclusão – Quali. / quantitativamente |

### Avaliação Ex-post

O principal objeto da Avaliação Ex-Post é medir os resultados do PAR, para isto o quadro a seguir sugere como escopo mínimo de medição os seguintes indicadores:

- Pontos de Atenção – Para Avaliação Ex-Post

| PONTOS DE ATENÇÃO - PARA AVALIAÇÃO EX-POST |  |
| --- | --- |
| Item | ESCOPO MÍNIMO |
| 1 | Verificar o grau de satisfação das famílias optantes pelas diversas formas de atendimento do Programa |
| 2 | Avaliar o status ex ante e ex post das famílias reassentadas (reparação dos impactos ocasionados por exemplo: perda de moradia / perda de terra / perda de renda) |
| 3 | Verificar a adequabilidade das ações de atendimento. Por adequabilidade das modalidades de compensação, por adequabilidade, entende-se, como ter efetivamente minimizado o impacto ocasionado, ou seja, ter possibilitado a recomposição de vida (rede social de apoio / acesso à serviços / acesso à informações do Programa / acesso ao sistema de reclamos) |
| 4 | Identificar os fatores de satisfação/insatisfação junto à população afetada |

# MATRIZ INSTITUCIONAL

A execução do PAR será de responsabilidade compartilhada entre o Consórcio Executor e a CESAN. Nas áreas particulares que serão objeto de desapropriação ou constituição de servidão administrativa o Consórcio é responsável pela fase inicial, delimitação da poligonal de afetação, visita inicial aos afetados, elaboração de planta, descritivo técnico e laudo de avaliação, e posteriormente, após pagamento ao afetado pela CESAN, acompanha a execução da obra e realiza a conclusão do atendimento ao afetado.  O processo de negociação com as famílias – opções de atendimento, estabelecimento de acordos, pagamentos, escrituração da área, envio de documentação para Governo do Estado para publicação do Decreto de Utilidade Pública, e ajuizamento de ação, caso necessário, ficará a cargo da CESAN. Os recursos necessários para desapropriação serão disponibilizados pela CESAN.

No caso das áreas públicas em que ocorrerá cessão ou permissão de uso o Consórcio é responsável pela fase inicial, delimitação da poligonal de afetação, visita inicial ao local para verificar se a área está desocupada, elaboração de planta e descritivo técnico, a CESAN é responsável pelo envio da documentação para formalização junto ao município (Prefeitura e Câmara de Vereadores).

O quadro a seguir apresenta a relação de atividades desenvolvidas e o órgão responsável pelo desenvolvimento:

| ATIVIDADE | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | SUPERVISÃO / APROVAÇÃO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificação das áreas afetadas | Consórcio |  | CESAN/ E-UGP/ PROJETOS |
| Visita técnica e social | Consórcio |  | CESAN/ SOCIAL |
| Cadastro socioeconômico | Consórcio |  | CESAN/SOCIAL |
| Levantamento topográfico | Consórcio |  | CONSÓRCIO/PROJETOS |
| Busca cartorária | Consórcio |  | CESAN/ A- DPT |
| Elaboração de laudo de avaliação | Consórcio |  | CESAN/A-DPT |
| Montagem do processo | Consórcio |  | CESAN/E-UGP/A-DPT E P-CAJ |
| Contato com o proprietário para negociação | CESAN |  | CESAN/E-DRC E A-DPT |
| Apresentação proposta de negociação | CESAN |  | CESAN/ E-DRC E A-DPT |
| Acordo amigável lavrado | CESAN |  | CESAN/A-DPT |
| Pagamento de indenização | CESAN |  | CESAN/A-DPT |
| Processo judicial – proposição da ação | CESAN |  | CESAN/P-CAJ |
| Acompanhamento do andamento dos processos | CESAN e Consórcio |  | CESAN/E-DRC, A-DPT E P-CAJ |
| Trabalho Técnico Social junto aos afetados durante a execução da Obra | Consórcio |  | CESAN/ E-UGP |
| Sistema de Reclamos | Consórcio |  | CESAN/E-UGP, E-DRC |
| Monitoramento do Processo | Consórcio |  | CESAN/E-UGP, E-DRC |

## Quadro de profissionais – Reassentamento

|  | Técnico | Quantidade | Cargo | Função |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consórcio Executor | Comunicadora social | 1 | Coordenação | Coordenação das atividades de social e comunicação |
|  | Assistente Social | 2 | Técnica de nível superior | Verificação e contato com os afetados |
|  | Engenheira | 1 | Técnica de nível superior | Cadastro imobiliário; levantamento topográfico; montagem processo de desapropriação e servidão |
|  | Topógrafo | 1 | Técnico de nível médio | Levantamento topográfico poligonal |
|  | Engenheiro | 2 | Avaliador | Elaboração laudos de avaliação |
| CESAN | Engenheiro | 04 | Técnico de nível superior | Análise do Laudo, descritivo e planta e demais documentos dos afetados |
|  | Administrativo | 01 | Técnico de nível médio | Preparação de documentação |
|  | Analista de Serviço Social | 01 | Especialista Social | Coordenação do PAR |

# ORÇAMENTO - RESUMO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os recursos para a desapropriação são de responsabilidade da Cesan.

A gestão do reassentamento será conduzida pela equipe própria da CESAN e as outras despesas (produção laudo de avaliação, etc..) dentro do Contrato da empresa responsável pela obra.

| ESTIMATIVA DE CUSTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SERVIÇOS | NÚMERO DE PROCESSOS | VALOR (R$) |
| Pagamento dos Créditos Indenizatórios - Desapropriação | 5 | 456.400,00 |
| Pagamento dos Créditos Indenizatórios - Servidão Administrativa | 16 | 399.000,00 |
| Despesas judiciais - Provisão | 21 | 116.928,00 |
| Perícia Judicial - Provisão | 21 | 210.000,00 |
| TOTAL |  | 1.181.698,00 |

# CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ABREVIADO DE REASSENTAMENTO

| FASES | AÇÕES | Ano 2019 |  |  |  | Ano 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ano 2021 | Ano 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Set | Out | Nov. | Dez | Jan | Fev. | Mar | Abr. | Mai | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |  |  |
| Atividades técnicas Elaboração do Plano | Identificação das áreas afetadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estudo de cenário das áreas a serem desapropriadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abordagem social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunião Comissão técnica (prefeitura, CESANe Consórcio ECS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunião Prefeitura confirmação de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadastro socioeconômico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Busca cartorária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laudo de avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Encaminhamento documentação para Cesan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Divulgação para lideranças |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não Objeção | Não objeção ao PAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do Plano | Monitoramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Divulgação no site da Cesan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Negociação com os afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagamento dos afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visita Social para entrega de comunicado de início das obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acompanhamento da execução das obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acompanhamento da implantação das benfeitorias e orientação dos cuidados dom o jardim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inscrição dos afetados no Curso de Instaladores de Rede Interna de Esgoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Após a conclusão das Obras realização de Avaliação da qualidade do atendimento da equipe de obra e da equipe social ao afetado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Orientações finais sobre a servidão constituída nos terrenos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avaliação Ex-Post |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Os transtornos se limitam à abordagem da família pela CESAN e no caso das ligações intradomiciliares a mesma serem executadas no território do domicílio – impacto temporário, reversível e altamente positivo.

Fonte:  https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-administrativo/servidao-administrativa-uma-das-modalidades-de-restricao-do-estado-sobre-a-propriedade-privada-e-suas-especies-nos-direitos-brasileiro-e-argentino/#:~:text=Resumo%3A%20A%20Servid%C3%A3o%20administrativa%20%C3%A9,a%20fim%20de%20utilidade%20p%C3%BAblica.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. "Direito Administrativo". São Paulo: Atlas. 18. ed., 2008.

Processo: AgRg no AREsp 761207 / RJ. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2015/0198230-3. Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA

Data do Julgamento 19/04/2016.Data da Publicação/Fonte DJe 29/04/2016. Ementa.

Processo: REsp 1204923 / RJRECURSO ESPECIAL 2010/0138580-6 Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 20/03/2012Data da Publicação/Fonte DJ em 28/05/2012Ementa

Área pública – Não informado o tamanho total da área.

Área pública. Não Informado o tamanho total da área.

Área pública

Área pública – Não informado o tamanho total da área.

Não informado o tamanho da área. Propriedade da Cesan.

Não informado o tamanho da área. Propriedade da Cesan.

Fonte: Diniz, Maria Helena. Dicionário jurídico / Maria Helena Diniz. São Paulo: Saraiva, 2008. 4 v.

Critério de Elegibilidade determinado no Marco Conceitual da Política de Reassentamento Involuntário do Programa Águas e Paisagem.

DOUBECK, JOSÉ TARCÍSIO. Servidões: Cálculo da Indenização. XVII COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias. Outubro de 2013.

Site para obtenção da Portaria na íntegra: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=396204

Valores calculados por valor de causa considerando que fosse necessário ajuizar  ação das 21 áreas.